Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 22.03.2016 года № 357

О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 03.09.2012 года  № 6691

Администрация Сосновского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в районную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Сосновского муниципального района от 03.09.2012 года № 6691, администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - В паспорте районной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012-2016 годы»:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования мероприятий Программы:

цифры «910653,8» заменить цифрами «2053331,7»;

цифры «905202,0» заменить цифрами «2039666,3»;

цифры «5451,8» заменить цифрами «13665,4»;

цифры «197273,6» заменить цифрами «237990,1»;

цифры «196174,0» заменить цифрами «236890,4»;

цифры «213548,0» заменить цифрами «572110,3»;

цифры «196547,4» заменить цифрами «227048,2»;

цифры «195449,0» заменить цифрами «225949,8»;

цифры «208953,4» заменить цифрами «922847,8»;

цифры «207831,0» заменить цифрами «912515,7»;

цифры «1122,4» заменить цифрами «10332,1»;

в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

цифры «0,95» заменить цифрами «13,91»;

цифры «0,0» заменить цифрами «1,64» (2015 г.);

цифры «0,0» заменить цифрами «12,27» (2016 г.);

цифры «167,19» заменить цифрами «36,78»;

цифры «38,7» заменить цифрами «11,12»;

цифры «42,39» заменить цифрами «4,5».

  - Приложение 1 к районной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в газете «Сосновская нива», и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сосновского района www.chelsosna.ru в сети «Интернет».

- Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Сосновского муниципального района В.Р. Вальтера.

Глава Сосновского

муниципального района                                                                        В.П. Котов

|  |  |  | Приложение к постановлению администрации Сосновского муниципального района от 22.03.2016 № 357 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 03.09.2012 г. № 6691» Приложение 1 к районной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012– 2016 годы» |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий Программы |
| "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012 - 2016 годы" |
| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  |  | 2012-2016 годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  |  | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |
|  | Всего по Программе: | 50,69 | 14007 | 2012-2016 | 50,69 (14007) | 2053331,7 | 12,55 (14007) | 93113,6 | 11,12 (0) | 237990,1 | 7,49 (0) | 572332,0 | 2,76 (0) | 227048,2 | 16,77 (0) | 922847,8 |  |
|  | в том числе по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Проектная 6 в пос. Западный Сосновского муниципального района | 2,20 | 0 | 2013-2015 | 2,20 | 274818,2 |  |  |  | 175964,8 |  |  |  |  | 2,2 | 98853,4 | Администрация Сосновского района |
| 2 | Строительство автомобильной дороги пос.Садовый-автомобильная дорога Челябинск-Харлуши-граница Аргаяшского муниципального района | 1,64 | 0 | 2014-2015 | 1,64 | 44679,2 |  |  |  |  |  | 26645,7 | 1,64 | 18033,5 | 0 | 0 | Администрация Сосновского района |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Проектная 3 в пос. Западный Сосновского муниципального района | 1,81 | 0 | 2014-2016 | 1,81 | 315081,9 |  |  |  |  |  | 123990,0 |  | 11661,3 | 1,81 | 179430,6 | Администрация Сосновского района |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Проектная 5 в пос. Западный Сосновского муниципального района | 4,72 | 0 | 2014-2016 | 4,72 | 764414,2 |  |  |  |  |  | 178101,5 |  | 176333,1 | 4,72 | 409979,6 | Администрация Сосновского района |
| 5 | Строительство автомобильной дороги Проектная 7 в пос. Западный Сосновского муниципального района | 3,54 | 0 | 2014-2016 | 3,54 | 420628,0 |  |  |  |  |  | 200753,4 |  | 10078,0 | 3,54 | 209796,6 | Администрация Сосновского района |
| 6 | Разработка проектной документации по стрительству автодороги Проектная 3, Проектная 5 в п. Западный, в том числе переустройство существующих газопроводов на автодороге Проектная 3, Проектная 5 в п. Западный Сосновского муниципального района | 0 |  | 2014-2015 | 0 | 1519,5 |  |  |  |  |  | 645,4 |  | 874,1 | 0 | 0 | Администрация Сосновского района |
| 7 | Строительство автомобильной дороги Проектная 3, Проектная 5 в п. Западный, в том числе переустройство существующих газопроводов на автодороге Проектная 3, Проектная 5 в п. Зпадный Сосновского муниципального района | 0 |  | 2015 | 0 | 3533,6 |  |  |  |  |  | 0 |  | 3533,6 | 0 | 0 | Администрация Сосновского района |
|  | Итого по разделу 1: | 13,91 |  |  | 13,91 | 1824674,6 |  |  |  | 175964,8 | 0,00 | 530136,0 | 1,64 | 220513,6 | 12,27 | 898060,2 |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Ленина и примыкания к ней в с. Долгодеревенское | 0,79 |  | 2012 | 0,79 | 7026,7 | 0,79 | 7026,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 2 | Ремонт автодороги ул. Школьной в п. Теченский | 0,96 |  | 2012 | 0,96 | 6678,0 | 0,96 | 6678,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
|  | Ремонт дорожного покрытия по ул. Центральной в п. Теченский | 1,24 |  | 2012 | 1,24 | 3256,5 | 1,24 | 3256,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Строительной в п. Теченский | 0,51 |  | 2012 | 0,51 | 2115,1 | 0,51 | 2115,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия ул. Рощинский проезд в п. Новое поле | 0,61 |  | 2012 | 0,61 | 4100,1 | 0,61 | 4100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 56 | Ремонт автодороги от въезда в поселок до ул. Ленина в п. Мирный | 0,42 |  | 2012 | 0,42 | 1505,6 | 0,42 | 1505,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 7 | Ремонт автодороги от ул. Ленина до здания ФАП в п. Мирный | 0,14 |  | 2012 | 0,14 | 874,0 | 0,14 | 874,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 8 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Ленина на участке от дома № 1 до дома № 15 в п. Мирный | 0,56 |  | 2012 | 0,56 | 5581,1 | 0,56 | 5581,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 9 | Ремонт автодороги по ул. Солнечной в п. Красное поле | 0,60 |  | 2012 | 0,60 | 4955,3 | 0,60 | 4955,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 10 | Ремонт автодороги по ул. Заречной в п. Красное поле | 0,34 |  | 2012 | 0,34 | 2041,6 | 0,34 | 2041,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 11 | Ремонт автодороги по ул. Береговой, участок № 1 в п. Красное поле | 0,47 |  | 2012 | 0,47 | 1581,0 | 0,47 | 1581,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 12 | Ремонт автодороги по ул. Сиреневая в п. Саргазы | 0,73 |  | 2012 | 0,73 | 2291,6 | 0,73 | 2291,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 13 | Ремонт автодороги по ул. Мичурина в п. Саргазы | 0,68 |  | 2012 | 0,68 | 2134,1 | 0,68 | 2134,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 14 | Ремонт автодороги по пер. Сиреневый. в п. Саргазы | 0,10 |  | 2012 | 0,10 | 221,5 | 0,10 | 221,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 15 | Ремонт автодороги въезд в п. Южно-Челябинский Прииск | 0,79 |  | 2012 | 0,79 | 7307,3 | 0,79 | 7307,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 16 | Ремонт автодорог по улицам 8 Марта, Луговой, Ручьевой и автодороги до п. Чипышево | 2,76 |  | 2012 | 2,76 | 18234,1 | 2,76 | 18234,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 17 | Ремонт автодорог п. Западный (проектно-изыскательские работы) | 0,00 |  | 2012 | 0,00 | 3300,0 | 0,00 | 3300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 18 | Ремонт автодороги по ул. Большой с. Вознесенка | 0,85 |  | 2012 | 0,85 | 5000,0 | 0,85 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 19 | Ремонт дорожного покрытия ул. Миасской в с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,26 |  | 2013 | 0,26 | 828,5 |  |  | 0,26 | 828,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 20 | Ремонт автодороги по ул. Советской в с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,50 |  | 2013 | 0,50 | 1882,1 |  |  | 0,50 | 1882,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 21 | Ремонт автодороги по ул. Мира в с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,22 |  | 2013 | 0,22 | 925,7 |  |  | 0,22 | 925,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 22 | Ремонт автодороги по ул. Цветная в с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,23 |  | 2013 | 0,23 | 1000,2 |  |  | 0,23 | 1000,2 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 23 | Ремонт автодороги в п. Есаульский, ул. Октябрьская Сосновского района | 1,90 |  | 2013 | 1,90 | 13123,7 |  |  | 1,90 | 13123,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 24 | Ремонт автодороги от ул. Лесная до школы п. Саргазы Сосновского района | 0,36 |  | 2013 | 0,36 | 3416,2 |  |  | 0,36 | 3416,2 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 25 | Ремонт автодороги по ул. Березовая с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,38 |  | 2013 | 0,38 | 3085,4 |  |  | 0,38 | 3085,4 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 26 | Ремонт автодороги по ул. Лесной п. Саргазы Сосновского района | 0,48 |  | 2013 | 0,48 | 3210,8 |  |  | 0,48 | 3210,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 27 | Ремонт пожарного проезда к ДК и автодороги ул. Ленина (от площади перед памятником) п. Мирный Сосновского района | 0,24 |  | 2013 | 0,24 | 3209,3 |  |  | 0,24 | 3209,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 28 | Капремонт асфальтового покрытия 564*6 ул. Мира д. Малиновка | 0,56 |  | 2013 | 0,56 | 3372,8 |  |  | 0,56 | 3372,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 29 | Ремонт улично-дорожной сети, ремонт дорожного покрытия подъездной автодороги ул. 1Мая д. Альмеева | 1,3 |  | 2013 | 1,3 | 4424,2 |  |  | 1,3 | 4424,2 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 30 | Капремонт асфальтового покрытия ул. Ленина с. Б.Харлуши | 0,83 |  | 2013 | 0,83 | 4697,3 |  |  | 0,83 | 4697,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 31 | Капремонт асфальтового покрытия 435*8+360*5 от ул.Трактовая до ул. Первомайская к домам № 34-36 п. Садовый | 0,80 |  | 2013 | 0,80 | 3394,5 |  |  | 0,80 | 3394,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 32 | Ремонт асфальтового покрытия с.Кременкуль ул. 1 Мая | 0,36 |  | 2013 | 0,36 | 1999,8 |  |  | 0,36 | 1999,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 33 | Ремонт автодороги по ул. Салютная с. Кременкуль | 0,62 |  | 2013 | 0,62 | 2597,5 |  |  | 0,62 | 2597,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 34 | Ремонт автодороги по ул. Уральская с. Кременкуль | 0,78 |  | 2013 | 0,78 | 3983,8 |  |  | 0,78 | 3983,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 35 | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Садовая п. Северный | 0,29 |  | 2013 | 0,29 | 1512,9 |  |  | 0,29 | 1512,9 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 36 | Ремонт автодороги по ул. Ленина от ул. Лесная до дома № 6 с. Кременкуль | 0,3 |  | 2013 | 0,3 | 1906,3 |  |  | 0,3 | 1906,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 37 | Ремонт автодороги по ул. Ленина от дома № 6 до ул. Северная с. Кременкуль | 0,25 |  | 2013 | 0,25 | 1502,1 |  |  | 0,25 | 1502,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 38 | Капремонт дороги асфальтового покрытия по ул. Лесной п. Северный | 0,46 |  | 2013 | 0,46 | 1952,2 |  |  | 0,46 | 1952,2 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 39 | Ремонт автодороги ул. Набережная в с. Архангельское | 0,54 |  | 2014 | 0,54 | 4488,2 |  |  |  |  | 0,54 | 4488,2 |  |  |  |  | Администрация района |
| 40 | Ремонт автодороги по ул. Советской (от лога до моста) в с. Долгодеревенское | 0,60 |  | 2014 | 0,60 | 2747,7 |  |  |  |  | 0,60 | 2747,7 |  |  |  |  | Администрация района |
| 41 | Ремонт автодорог по ул. Рождественской в с. Долгодеревенское | 0,6 |  | 2014 | 0,6 | 2846,9 |  |  |  |  | 0,6 | 2846,9 |  |  |  |  | Администрация района |
| 42 | Ремонт автодорог по ул. Партизанской в с. Долгодеревенское | 0,41 |  | 2014 | 0,41 | 1619,4 |  |  |  |  | 0,41 | 1619,4 |  |  |  |  | Администрация района |
| 43 | Ремонт автодороги по ул. Луговая в п. Газовик (с. Долгодеревенское) | 0,41 |  | 2014 | 0,41 | 2561,3 |  |  |  |  | 0,41 | 2561,3 |  |  |  |  | Администрация района |
| 44 | Ремонт автодороги по ул. Зеленая в п. Красное поле | 0,43 |  | 2014 | 0,43 | 3251,2 |  |  |  |  | 0,43 | 3251,2 |  |  |  |  | Администрация района |
| 45 | Ремонт автодорог по улицам Мичурина, Мира, Солнечной, переулкам от ул. Восточной до ул. Солнечной, от ул. Восточной до ул. Мира п. Полетаево | 1,58 |  | 2014 | 1,58 | 7642,1 |  |  |  |  | 1,58 | 7642,1 |  |  |  |  | Администрация района |
| 46 | Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина в д. Новое поле | 0,47 |  | 2014 | 0,47 | 2418,7 |  |  |  |  | 0,47 | 2418,7 |  |  |  |  | Администрация района |
| 47 | Ремонт автодороги ул. Школьная д. Казанцево | 0,87 |  | 2014 | 0,87 | 4165,4 |  |  |  |  | 0,87 | 4165,4 |  |  |  |  | Администрация района |
| 48 | Ремонт автодороги по ул. Полевая с. Саккулово | 0,68 |  | 2014 | 0,68 | 3778,0 |  |  |  |  | 0,68 | 3778,0 |  |  |  |  | Администрация района |
| 49 | Ремонт объездной дороги д. Ключи | 2,02 |  | 2014-2015 | 2,02 | 10402,8 |  |  |  |  | 0,9 | 5368,2 | 1,12 | 5034,6 | 0 | 0 | Администрация района |
| 50 | Ремонт автодороги от п. Томинский ул. Луговая ж.д. № 1 до ж.д. переезда п. Томино | 1,5 |  | 2016 | 1,5 | 8956,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8956,4 | Администрация района |
| 51 | Ремонт автодороги от ж.д. переезда п. Томино до д. Мичурино | 3,0 |  | 2016 | 3,0 | 15831,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 15831,2 | Администрация района |
| 52 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | 0 |  | 2014-2015 | 0 | 2808,9 |  |  |  |  | 0 | 1308,9 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | Администрация района |
|  | Итого по разделу 2: | 36,78 |  |  | 36,78 | 213747,1 | 12,55 | 78203,6 | 11,12 | 62025,3 | 7,49 | 42196,0 | 1,12 | 6534,6 | 4,5 | 24787,6 |  |
| 3. Благоустройство и ремонт придомовых территорий |
| 1 | Капремонт бетонного ограждения проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина в с. Долгодеревенское | 0 | 0 | 2012 |  | 990,6 |  | 990,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 2 | Капремонт улично-дорожной сети проезд по ул. Солнечной в с. Долгодеревенское | 0 | 1640 | 2012 | 1640 | 1461,0 | 1640 | 1461,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 3 | Капремонт придомовых территорий ж. д. №№ 151, 155 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 1533 | 2012 | 1533 | 1565,1 | 1533 | 1565,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 4 | Капремонт улично-дорожной сети проезд от ул. 1 Мая до ул. Гагарина в с. Долгодеревенское | 0 | 825 | 2012 | 825 | 724,8 | 825 | 724,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 5 | Капремонт придомовых территорий ж. д. №153 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 550 | 2012 | 550 | 614,9 | 550 | 614,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 6 | Капремонт придомовой территории проездов ж. д. №№ 157, 159, 160 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 1431 | 2012 | 1431 | 1458,2 | 1431 | 1458,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 7 | Капремонт улично-дорожной сети проездов по ул. Ленина в с. Долгодеревенское | 0 | 2446 | 2012 | 2446 | 1813,3 | 2446 | 1813,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 8 | Капремонт придомовой территории ж. д. №№ 145, 147 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 1419 | 2012 | 1419 | 1382,1 | 1419 | 1382,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 9 | Благоустройство придомовой территории 5-ти этажного 80 квартирного жилого дома с общественными помещениями в цокольном этаже по улице Свердловская 2 в селе Долгодеревенское | 0 | 4163 | 2012 | 4163 | 4900,0 | 4163 | 4900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
|  | Итого по разделу 3: | 0 | 14007 |  | 14007 | 14910,0 | 14007 | 14910,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |