Постановление администрации Сосновского муниципального района от 22.12.2020 г. № 2037

О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.06.2017г. № 1963

В целях совершенствования, развития сети автомобильных дорог и улучшения транспортной связи сельских населенных пунктов в Сосновском муниципальном районе, администрация Сосновского муниципального района, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.06.2017г. № 1963 «О районной программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы».

- Управлению муниципальной службы (О.В.  Осипова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Организацию исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района.

Глава Сосновского

муниципального района                                                                          Е.Г. Ваганов

Утверждены

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от 22.12.2020 г. № 2037

Изменения,

которые вносятся в муниципальную районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

- В паспорте программы:

- в позиции касающейся объемов и источников финансирования мероприятий программы:

  - В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1 539 801,51411 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1 659 858,38037 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 1 516 373,18893 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 1 623 413,85337 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 23 428,32518 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 36 444,527 тыс. рублей»,

  - В абзаце 6:

слова «в 2021 году – 215 106,05 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 92 572,66626 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 210 633,52 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет –  79 556,46444 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 4 472,53 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 13 016,20182 тыс. рублей»,

  - В абзаце 7:

слова «в 2022 году – 507 123,45 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 749 713,7 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 504 587,84 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет –  742 705,56 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 2 535,61 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 7 008,14 тыс. рублей».

- после слов «ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района»:

слова «всего 25,899 км» заменить на слова «всего 37,568 км»,

добавить слова «в 2021 году – 11,669 км»;

- В позиции касающейся ожидаемых конечных результатов реализации программы и показателей социально-экономической эффективности:

слова «отремонтировать 25,059 километра» заменить на слова «отремонтировать 25,899 километра»;

- В пункте 9 раздела VI. Ресурсное обеспечение Программы:

  - В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1 539 801,51411 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1 659 858,38037 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 1 516 373,18893 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 1 623 413,85337 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 23 428,32518 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 36 444,527 тыс. рублей»,

  - В абзаце 6:

слова «в 2021 году – 215 106,05 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 92 572,66626 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 210 633,52 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет –  79 556,46444 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 4 472,53 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 13 016,20182 тыс. рублей»,

  - В абзаце 7:

слова «в 2022 году – 507 123,45 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 749 713,7 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 504 587,84 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет –  742 705,56 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 2 535,61 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 7 008,14 тыс. рублей».

- Таблицу в пункте 16 раздела VIII. изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Всего | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района, км | 11,77882 | 2,0 | 0,0 | 3,77352 | 4,4853 | 0,0 | 1,52 |
| ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района, км | 37,568 | 0 | 9,224 | 7,903 | 8,772 | 11,669 |  |

- Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 22.12.2020 г. № 2037

|  |  | Перечень мероприятий Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы" |
| Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | 2017-2024 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв. м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей |  |
| Всего по Программе: | 49,34682 | 17600 | 2017-2022 | 49,34682/ 17600 | 1659858,38037/ 36444,527 | 2,0 | 23783,432/ 199,5 | 9,224 | 90840,86564/ 4659,61486 | 11,67652 | 259957,04995/2705,7849 | 13,2573 | 442990,66652/ 8855,28542 | 11,669 | 92572,66626/ 13016,20182 | 1,52/17600 | 749713,7/ 7008,14 |  |
| в том числе по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог |
| Строительство Подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинской области | 2,0 | 0 | 2017-2018 | 2,0 | 46011,69427/ 1696,37818 | 2,0 | 17964,644/ 199,5 | 0,0 | 28047,05027/ 1496,87818 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 5 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 1,4 |  | 2020/ 2021 | 1,4 | 430212,1/ 2151,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 430212,1/ 2151,06 | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 6 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) |  | 17600 | 2022 | 17600 | 96133,1/ 480,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17600 | 96133,1/ 480,66 | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 7 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 0,12 |  | 2022 | 0,12 | 195884,3/ 979,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 195884,3/ 979,42 | Администрация Сосновского района |
| Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный | 4,393 |  | 2019-2020 | 4,393 | 378261,24312/ 0,00 |  |  |  |  | 0,78 | 103948,09683/0,00 | 3,613 | 274313,14629/ 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской обл. | 3,41582 |  | 2019-2020 | 3,41582 | 137981,38398/ 0,00 |  |  |  |  | 2,99352 | 115457,54917/0,00 | 0,4223 | 22523,83481/ 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный. Переустройство КВЛ 500кВ ЮУГРЭС 2-Шагол, при пересечении с автомобильной дорогой Подъездные пути к микрорайону Белый Хутор поселка Западный | 0 | 0 | 2019-2020 | 27148,9/0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27148,9/ 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100 мм. | 0,45 | 0 | 2019-2020 | 0,45 | 15768,1/ 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 15768,1/ 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновского района Челябинской области |  |  | 2020 |  | 27848,2/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27484,2/ 0,00 | Администрация Сосновского района |
| Итого по разделу 1: | 11,77882 | 17600 |  | 11,77882/ 17600 | 1382733,22137/ 5307,51818 | 2,0 | 17964,644/ 199,5 | 0 | 28047,05027/ 1496,87818 | 3,77352 | 219405,646/ 0,00 | 4,4853 | 367602,1811/ 0,00 | 0,0 | 0,00/ 0,00 | 1,52/17600 | 749713,7/ 3611,14 |  |
|  |  | 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |
| Ремонт автодороги по ул. Солнечная от дома № 1 до дома № 11 в с. Долгодеревенское | 0,24 | 0 | 2018 | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. 40 лет Октября в д. Шигаево | 0,147 | 0 | 2018 | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Спутника в д. Шигаево | 0,279 | 0 | 2018 | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. 1 Мая д. Казанцево | 0,7 | 0 | 2018 | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного покрытия улиц Солнечная в п. Трубный | 0,67 | 0 | 2018 | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Галимова д. Таскино | 1,025 | 0 | 2018 | 1,025 | 2871,98922/ 112,43510 |  |  | 1,025 | 2871,98922/ 112,43510 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Российская в п. Солнечный | 0,135 | 0 | 2018 | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодорог по ул. Березовая, Васильковая, Линейная, Теннистая д. Шимаковка | 1,470 | 0 | 2018 | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по Ремонту автодороги по ул. Энтузиастов п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2018 | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Малиновского в п. Мирный | 0,298 | 0 | 2018 | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Береговая в п. Новое поле | 0,15 | 0 | 2018 | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Производственная в п. Теченский | 0,39 | 0 | 2018 | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автомобильной дороги «Обход города Челябинска полигон ТБО (Полетаево)» | 3,32 | 0 | 2018 | 3,32 | 46040,25864/ 2405,36055 |  |  | 3,32 | 46040,25864/ 2405,36055 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Российская с.Долгодеревенское | 0,944 | 0 | 2019 | 0,944 | 2222,95876/ 111,14794 |  |  |  |  | 0,944 | 2222,95876/ 111,14794 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна въезд в с.Баландино | 0,28 | 0 | 2019 | 0,28 | 1360,37991/ 68,019 |  |  |  |  | 0,28 | 1360,37991/ 68,019 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети с.Долгодеревенское | 1,119 | 0 | 2019 | 1,119 | 4055,37878/ 202,76894 |  |  |  |  | 1,119 | 4055,37878/ 202,76894 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна въезд в д.Урефты | 0,089 | 0 | 2019 | 0,089 | 397,58891/ 19,87945 |  |  |  |  | 0,089 | 397,58891/ 19,87945 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Центральная 210*7 в с. Долгодеревенское | 0,21 | 0 | 2019 | 0,21 | 831,08764/ 41,55438 |  |  |  |  | 0,21 | 831,08764/ 41,55438 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Трассовая (участок от ул.Парковая до ул.Изумрудная 385*7м с.Долгодеревенское | 0,385 | 0 | 2019 | 0,385 | 1306,79047/ 65,33952 |  |  |  |  | 0,385 | 1306,79047/ 65,33952 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Сиреневая 400*6 в с.Долгодеревенское | 0,4 | 0 | 2019 | 0,4 | 1383,17654/ 69,15883 |  |  |  |  | 04, | 1383,17654/ 69,15883 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорог по ул.Береговая в д.Алишева | 0,711 | 0 | 2019 | 0,711 | 1749,46470/ 87,47324 |  |  |  |  | 0,711 | 1749,46470/ 87,47324 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Российская в п.Есаульский | 0,056 | 0 | 2019 | 0,056 | 245,87993/ 12,294 |  |  |  |  | 0,056 | 245,87993/ 12,294 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Лесная в п.Есаульский | 0,33 | 0 | 2019 | 0,33 | 1543,05948/ 77,15297 |  |  |  |  | 0,33 | 1543,05948/ 77,15297 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Школьная 275*5 м в п.Мирный | 0,275 | 0 | 2019 | 0,275 | 833,77124/ 41,68856 |  |  |  |  | 0,275 | 833,77124/ 41,68856 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна пер. Школьный 334*5 м в п.Мирный | 0,334 | 0 | 2019 | 0,334 | 1077,75482/ 53,88799 |  |  |  |  | 0,334 | 1077,75482/ 53,88799 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна продолжение ул. Центральная 1600*7 в д. Шимаковка | 1,6 | 0 | 2019 | 1,6 | 2167,13167/ 108,35658 |  |  |  |  | 1,6 | 2167,13167/ 108,35658 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги ул. Пушкина - ул. Ленина 520*6м в д. Новое Поле | 0,52 | 0 | 2019 | 0,52 | 1602,30608/ 80,11530 |  |  |  |  | 0,52 | 1602,30608/ 80,11530 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Северная 610*6м+40*10м в д. Касарги | 0,65 | 0 | 2019 | 0,65 | 2322,84093/ 470,78920 |  |  |  |  | 0,65 | 2322,84093/ 470,78920 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт улично-дорожной сети с. Вознесенка Сосновского района | 1,86 | 0 | 2020 | 1,86 | 18785,43947/ 1835,66101 |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 18785,43947/ 1835,66101 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Ленина 1900*6м в п. Есаульский | 1,9 | 0 | 2020 | 1,9 | 13713,34314/ 1340,02983 |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 13713,34314/ 1340,02983 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Полевая 620*6м+съезды в п. Красное Поле | 0,62 | 0 | 2020 | 0,62 | 4101,81678/ 400,81815 |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 4101,81678/ 400,81815 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Садовая 400*6 м в п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2020 | 0,4 | 2509,89928/ 245,26039 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 2509,89928/ 245,26039 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ № 36 по ул. Школьная п. Теченский |  |  | 2020 |  | 652,51154/ 63,76162 |  |  |  |  |  |  |  | 652,51154/ 63,76162 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ Б.Баландинская СОШ по ул. Озерная с. Б. Баландино |  |  | 2020 |  | 1180,14677/ 115,32067 |  |  |  |  |  |  |  | 1180,14677/ 115,32067 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Теченская СОШ» по ул. Школьная п. Теченский |  |  | 2020 |  | 686,63245/ 67,09582 |  |  |  |  |  |  |  | 686,63245/ 67,09582 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ ДС п. Полевой по ул. Лесная и Центральная |  |  | 2020 |  | 1038,01194/ 101,43165 |  |  |  |  |  |  |  | 1038,01194/ 101,43165 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ № 14 по ул. Гагарина п. Солнечный |  |  | 2020 |  | 1137,04320/ 111,10871 |  |  |  |  |  |  |  | 1137,04320/ 111,10871 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Вознесенская СОШ по ул. Школьная с. Вознесенка |  |  | 2020 |  | 868,81597/ 84,89829 |  |  |  |  |  |  |  | 868,81597/ 84,89829 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Саккуловская СОШ» по ул. Школьная, д. Султаева |  |  | 2020 |  | 610,80529/ 59,68620 |  |  |  |  |  |  |  | 610,80529/ 59,68620 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «СОШ п. Полевой» по ул. Центральная п. Полевой |  |  | 2020 |  | 422,83794/ 41,31855 |  |  |  |  |  |  |  | 422,83794/ 41,31855 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Томинская СОШ» по ул. Мира п. Томинский |  |  | 2020 |  | 961,40743/ 93,94607 |  |  |  |  |  |  |  | 961,40743/ 93,94607 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Есаульская СОШ» по ул. Бердюгина и Рябиновая п. Есаульский |  |  | 2020 |  | 1168,03436/ 114,13708 |  |  |  |  |  |  |  | 1168,03436/ 114,13708 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Солнечная СОШ» по ул. Мира п. Солнечный |  |  | 2020 |  | 1036,64010/ 101,29759 |  |  |  |  |  |  |  | 1036,64010/ 101,29759 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Смольнинская СОШ» по ул. Школьная д. Смольное |  |  | 2020 |  | 1385,63830/ 135,40073 |  |  |  |  |  |  |  | 1385,63830/ 135,40073 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Кременкульская СОШ» по ул. Ленина с. Кременкуль |  |  | 2020 |  | 536,67196/ 52,44209 |  |  |  |  |  |  |  | 536,67196/ 52,44209 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ «ДС комбинированного вида» ул. Ленина с. Кременкуль |  |  | 2020 |  | 646,41263/ 63,16565 |  |  |  |  |  |  |  | 646,41263/ 63,16565 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Феникса 400*600м в п. Красное Поле | 0,4 |  | 2020 | 0,4 | 3044,39425 /33,84103 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 3044,39425/ 33,84103 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонта дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Свердловская до котельной № 3 470*5м+310*2м с. Долгодеревенское | 0,47 |  | 2020 | 0,47 | 2182,94834/ 224,17125 |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 2182,94834/ 224,17125 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонта дорожного полотна ул. Светлая 172*6м в с. Долгодеревенское | 0,172 |  | 2020 | 0,172 | 411,82237/ 40,24214 |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 411,82237/40,24214 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Тополинная 200*6м в п. Саргазы | 0,2 |  | 2020 | 0,2 | 604,19206/ 59,03997 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 604,19206/ 59,03997 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Свободы 580*5м в д. Ужевка | 0,58 |  | 2020 | 0,58 | 934,83574/ 68,20217 |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 934,83574/ 68,20217 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги ул. Набережная 223*10м п. Саргазы | 0,223 |  | 2020 | 0,223 | 1258,07723/ 212,70188 |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 1258,07723/ 212,70188 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная – ул. Береговая в п. Южно-Челябинский Прииск | 1,107 |  | 2020 | 1,107 | 5557,25969/ 6,82278 |  |  |  |  |  |  | 1,107 | 5557,25969/ 6,82278 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по пер. Покровский от ул. Изумрудная до пер. Цветочный 230*6 с Долгодеревенское | 0,230 |  | 2020 | 0,230 | 525,61187 /45,55875 |  |  |  |  |  |  | 0,230 | 525,61187 /45,55875 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Изумрудная от ул. Трассовая до ул. Луговая 330*6 с. Долгодеревенское | 0,330 |  | 2020 | 0,330 | 592,70325/ 51,37407 |  |  |  |  |  |  | 0,330 | 592,70325/ 51,37407 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Изумрудная от ул. Луговая до детского сада 280*6 с. Долгодеревенское | 0,280 |  | 2020 | 0,280 | 533,74446/ 46,26367 |  |  |  |  |  |  | 0,280 | 533,74446/ 46,26367 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного покрытия ул.Школьная в с.Кайгородово, 2953х6 м | 2,4 |  | 2021 | 2,4 | 28885,735/ 4 044,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 28885,735/ 4 044,0029 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна подъезд к детскому саду по ул. Изумрудная 610-5м с. Долгодеревенское | 0,61 |  | 2021 | 0,61 | 5513,424/ 771,87936 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 5513,424/ 771,87936 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Светлая от ж.д. № 1 до ж.д. № 3 70*6м с. Долгодеревенское | 0,07 |  | 2021 | 0,07 | 197,658/ 27,67212 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 197,658/ 27,67212 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Светлая от ж.д. № 7Б до ж.д. № 4 155*5,5 м с. Долгодеревнское | 0,155 |  | 2021 | 0,155 | 376,327/ 52,68578 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,155 | 376,327/ 52,68578 |  |  | Администрация Сосновского района |
| ремонт дорожного полотна от СНТ Тимер до СНТ Загородный п. Журавли 2740*7 м | 2,740 |  | 2021 | 2,740 | 9427,083/ 1319,79162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,740 | 9427,083/ 1319,79162 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Цветочная Поляна 280*6м в с. Долгодеревенское | 0,28 |  | 2021 | 0,28 | 639,054/ 95,8581 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 639,054/ 95,8581 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул Цветочная Поляна в с. Долгодеревенское | 0,25 |  | 2021 | 0,25 | 562,693/ 84,40395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 562,693/ 84,40395 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонта дорожного полотна по ул. Трактористов 204м+премыкание ул. Трактористов - кл. Гагарина п. Есаульский | 0,204+примыкание |  | 2021 | 0,204+примыкание | 1814,91/ 254,08740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,204+примыкание | 1814,91/ 254,08740 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Устройство асфальтового покрытия по ул.Авиаторов 730х8 м в п.Красное Поле | 0,73 |  | 2021 | 0,73 | 11819,192/ 1654,68688 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 11819,192/ 1654,68688 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул.Часовая в п.Полетаево | 0,4 |  | 2021 | 0,4 | 3811,80926/ 571,77139 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 3811,80926/ 571,77139 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна на участке пересечения ул. Сказочная - ул. Храмовая до трассы М5 70*6 м д. Казанцево | 0,07 |  | 2021 | 0,07 | 785,298/ 117,79470 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 785,298/ 117,79470 |  |  | Администрация Сосновского района |
| ремонт дорожного полотна по ул. Победы 1710*6м д. Б. Таскино | 1,71 |  | 2021 | 1,71 | 21015,127/ 2942,11778 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 21015,127/ 2942,11778 |  |  | Администрация Сосновского района |
| ремонт дорожного полотна по ул. Пионерская 400*7м в п. Сагаусты | 0,4 |  | 2021 | 0,4 | 1513,99/ 211,95860 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 1513,99/ 211,95860 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Раздольная 510*7 м в п. Сагаусты | 0,51 |  | 2021 | 0,51 | 1946,278/ 272,47892 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 1946,278/ 272,47892 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Молодежная 450*7 м п. Сагаусты | 0,45 |  | 2021 | 0,45 | 1679,068/ 235,06952 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 1679,068/ 235,06952 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна от ул. Молодежная до ул. Пионерская 345*6 м в п. Сагауты | 0,345 |  | 2021 | 0,345 | 1353,728/ 189,52192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 1353,728/ 189,52192 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна от ул. Дружбы до ул. Раздольная 345*7 м в п. Сагаусты | 0,345 |  | 2021 | 0,345 | 1217,292/ 170,42088 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 1217,292/ 170,42088 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Итого по разделу 2: | 37,568 |  |  | 37,568 | 244530,4373/ 23503,56221 |  |  | 9,224 | 61770,50337/ 3162,73668 | 7,903 | 23099,56986/ 1509,6259 | 8,772 | 67087,69781/ 5814,99781 | 11,669 | 92572,66626/ 13016,20182 |  |  |  |
|  |  | 3. Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию |
| «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство дороги Проектная 5 – автомобильная дорога Шершни-Северный» |  |  | 2017-2021 |  | 8113,00/ 3397,00 |  | 4716,00/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00/ 3397,0, |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство ул. Набережной в поселке Западный |  |  | 2017 |  | 1102,788/ 0,00 |  | 1102,788/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации строительства подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  |  | 2019 |  | 13990,00/ 90,00 |  |  |  |  |  | 13990,00/ 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Проведение гос. экспертизы на строительство дороги Проектная 5 - автомобильная дорога Шершни - Северный" Сосновского муниципального района Челябинской области |  |  | 2018 |  | 1023,312/ 0,00 |  |  |  | 1023,312/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  |  | 2019 |  | 1144,938/ 695,00 |  |  |  |  |  | 1144,938/ 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, землеустроительные работы по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема Сосновского района Челябинской области |  |  | 2019 |  | 997,055/ 79,75 |  |  |  |  |  | 997,055/ 79,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области. Реконструкция газопровода-отвода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм» |  |  | 2020 |  | 955,05228/ 955,05228 |  |  |  |  |  |  |  | 955,05228/ 955,05228 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области. Реконструкция газопровода-отвода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм» |  |  | 2020 |  | 2085,23533/ 2085,23533 |  |  |  |  |  |  |  | 2085,23533/ 2085,23533 |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги к дет.саду в д.Шигаево |  |  | 2020 |  | 900,00/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 900,00/ 0,00 |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий, проведение достоверности определение сметной стоимости «Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный» Переустройство КВЛ500 кВ ЮУГРЭС 2- Шагол, при пересечении с автомобильной дорогой «Подъездные пути к микрорайону Белый Хутор поселка Западный». |  |  | 2019 |  | 988,43209/ 0,00 |  |  |  |  |  | 988,43209/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение об изъятии путем выкупа земельного участка под объект: «Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2019 |  | 331,409/ 331,409 |  |  |  |  |  | 331,409/ 331,409 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проектно-изыскательных работ по объекту: «Строительство автомобильных дорог в п. Северный Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2020 |  | 4360,5/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4360,5/ 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 32594,7217/ 7633,44661 |  | 5818,788/ 0,00 |  | 1023,312/ 0,00 |  | 17451,83409/ 1196,159 |  | 8300,78761/ 3040,28761 |  | 0,00/ 0,00 |  | 0,00/ 3397,00 |  |