Постановление администрации Сосновского муниципального района от 28.04.2022г. № 690

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 27.12.2021 № 1937

В соответствии с [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=19610562&sub=0) администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 01.10.2021 года
№ 1378 «О [Порядке](http://mobileonline.garant.ru/document?id=19610562&sub=1000) принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формировании и реализации», постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.06.2017 г. №1963 администрация Сосновского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Сосновского муниципального района от 27.12.2021 № 1937 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном района на 2017-2022 годы» на 2022 год» изменения изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Сосновского муниципального района С.А.Чигинцева.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

Приложение

 к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 27.12.2021г. № 1937

в редакции Постановления от 28.04.2022г. № 670

План

реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области
«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия, муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы(дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,тыс. рулей |
| 2022 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | х | 01.01.20217 | 31.12.2022  | 1 140 794,48558448 171,94167208 862,07761483 760,4663 |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| федеральный бюджет  |
| 1. | Строительство автомобильных дорог | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Построено 0,9331км | 01.01.2022 | 31.12.2022  | 91 944,94845 |
| областной бюджет | 0,00 |
| местный бюджет | 91 944,94845 |
| Контрольное событие 1.1.Строительство и реконструкция подъездных путей к п. Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм. | х | х | 31.12.2022 | х |
| Контрольное событие 1.2.Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновского района Челябинской области |  | х | х | 31.12.2022 | х |
| Контрольное событие 1.3. Строительство ул. Набережной в поселке Западный Сосновского муниципального района Челябинской области | х | х | 31.12.2022 | х |
| Контрольное событие 1.4.Строительство ул. Первой с устройством подъезда к детскому саду в микрорайоне Звездный п. Красное Поле Сосновского района Челябинской области | х | х | 31.12.2022 | х |
| 2. | Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Разработанная проектная документация | 01.01.2022 | 31.12.2022  | 7 212,61021 |
| областной бюджет | 0,00 |
| местный бюджет | 7 212,61021 |
| Контрольное событие 2.1.Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги от п. Красное Поле до д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 2.2.Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги от п. Есаульский до д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 2.3.Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги по ул. Авиаторов в п. Красное Поле Сосновского муниципального района Челябинской области» | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 2.4.Разработка проектной документации «Автомобильный мост через р. Зюзелга в д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» |  | х | х | 31.12.2022  | х |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог, улиц | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Ремонт дорог — 8,206км | 01.01.2022 | 31.12.2022  | 106 047,95561 |
| областной бюджет | 76 299,8 |
| местный бюджет | 29 748,15561 |
| Контрольное событие 3.1.Ремонт дорожного полотна по ул. Березовая 800\*8м в д. Глинка | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.2.Ремонт дорожного полотна по ул. Просторная (от ул. Мира-Новая до ул. 50 лет ВЛКСМ) 370\*7м в с. Долгодеревенское | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.3.Ремонт дорожного полотна ул. Дружбы 240\*6м (п. Газовик) с. Долгодеревенское | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.4.Ремонт дорожного полотна ул. Весенняя 120\*6м (п. Газовик) с. Долгодеревенское | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.5.Ремонт дорожного полотна ул. Светлая с. Долгодеревенское (142\*6м; 75\*6м; 155\*5,5м) | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.6.Ремонт дорожного полотна по ул. Цветочная 394\*6м п. Вавиловец | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.7.Ремонт дорожного полотна 2650\*6м от п. Мирный до д. Медиак | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.8.Ремонт дорожного полотна по ул. Советская 1430\*6м в д. Полетаево-2 (с устройством разворотной площадки на пересечении ул. Советская-ул. Совхозная 150м2 | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.9.Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная 1470\*6+360\*5 в д. Этимганова | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.10.Ремонт дорожного полотна по ул. Советская 360м2 п. Смолино ж/д станция | х | х | 31.12.2022  | х |
| Контрольное событие 3.11.Ремонт дорожного полотна разворотной площадки на пересечении ул. Центральная и ул. Зеленая в п. Теченский | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Спортивная 365\*6+80м2+70м2+72м2 разъезд д. Шигаево | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна пер. Озерный 810\*6м в п. Кисегачинский | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Просторная от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Строительная 230\*7 м с. Долгодеревенское | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Железнодорожная 17\*6м в п. Полевой | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная 33\*6м в п. Полевой | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Солнечная 1А до автокольца 17\*6м в с. Вознесенка | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Прудная 33\*6м в п. Полевой | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна пер.Первомайский 330\*6м+разъезд 514м2 в п. Солнечный | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Окружная 214\*6м + площадка 12\*12м в п. Полетаево | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Набережная в с. Долгодеревенское | х | х | 31.12.2022  | х |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Почтовая от ж.д.№ 221 по ул. Светлая 1700\*6м а п. Полетаево | х | х | 31.12.2022  | х |
| 4.  | Прочие работы в рамках дорожной деятельности | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Прочие работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 47 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| местный бюджет | 47 000,00 |
| Контрольное событие 4.1.Разработка схем автомобильных дорог |  | х | х | 31.03.2022 | х |
| Контрольное событие 4.2.Реализация переданных полномочий муниципального района по дорожно деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | х | х | 31.03.2022 | х |