Приложение к решению

Собрания депутатов Сосновского

муниципального района

от             2009 г. N

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2009 - 2011 ГОДЫ

## ПАСПОРТ

районной целевой Программы

строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования местного значения в Сосновском муниципальном районе

на 2009 - 2011 годы

| Наименование − Программы | районная целевая Программа строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сосновском муниципальном районе на 2009 - 2011 годы |
| --- | --- |
| Муниципальный − заказчик Программы | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Основной разработчик − Программы | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Цели Программы − | создание условий для экономического роста и повышения качества жизни населения Сосновского муниципального района за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задачи Программы − | формирование в Сосновском муниципальном районе сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, способствующей созданию условий для экономического роста и повышения уровня жизни населения; повышение уровня доступности транспортных услуг и автомобильных дорог общего пользования для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Сосновского муниципального района |
| Сроки реализации − Программы | 2009 - 2011 годы |
| Объемы и источники − финансирования Программы | общий объем финансирования Программы - млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - млн. рублей; 2010 год - млн. рублей; 2011 год - млн. рублей; из них за счет средств: областного бюджета - млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - млн. рублей 2010 год - млн. рублей; 2011 год - млн. рублей; федерального бюджета - млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - млн. рублей |
| Важнейшие − целевые индикаторы и показатели | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного (далее - автомобильные дороги общего пользования); увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям; увеличение доли автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог |
| Ожидаемые конечные − результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | строительство и реконструкция 202 километров автомобильных дорог общего пользования; протяженность сети автомобильных дорог общего пользования увеличится на 55 километров и составит 8660 километров; доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, возрастет до 56 процентов; доля автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составит 98,4 процента от общей протяженности дорог. Решение определенных в Программе задач будет способствовать: повышению уровня и улучшению социальных условий жизни населения Сосновского муниципального района; активизации экономической деятельности в Сосновском муниципальном районе и снижению транспортной составляющей в ценах товаров и услуг. |

## Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. В результате проведения реформы местного самоуправления к автомобильным дорогам общего пользования отнесены автомобильные дороги, находящиеся в собственности муниципальных образований (далее - автомобильные дороги местного значения). Автомобильные дороги местного значения находятся в муниципальной собственности Сосновского иуниципального района. Их протяженность на 1 января 2008 года составляла 8565 километров.

2.  Включение автомобильных дорог местного значения в сеть автомобильных дорог общего пользования требует разработки и реализации программных мероприятий по их развитию, так как они наравне с автомобильными дорогами регионального значения обеспечивают движение автотранспортных потоков, в том числе транзитных. К приоритетным относятся мероприятия по строительству магистральных дорог, крупных транспортных развязок в разных уровнях, мостовых переходов.

Развитие автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, а также за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета на эти цели.

3. Необходимы разработка и реализация мероприятий по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог общего пользования, реконструкции перегруженных участков таких дорог, повышению их пропускной способности, а также увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет осуществления нового строительства.

Учитывая длительный цикл реализации дорожных проектов, решение задачи совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области невозможно в течение одного финансового года, что обусловливает необходимость разработки и принятия Программы.

## Глава II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

5. Целью Программы является создание условий для экономического роста и повышения качества жизни населения Сосновского муниципального района за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования.

6. Программа предусматривает решение следующих задач:

1) формирование в Челябинской области сети автомобильных дорог общего пользования, способствующей созданию условий для экономического роста и повышения уровня жизни населения;

2) повышение уровня доступности транспортных услуг и автомобильных дорог общего пользования для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Челябинской области.

7. Основными результатами решения поставленных в Программе задач должны стать:

1) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования;

2) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования, параметры которых не соответствуют существующей и перспективной интенсивности движения автомобильного транспорта, после устройства транспортных развязок и их реконструкции;

3) формирование опорной сети автомобильных дорог общего пользования, связывающей административные центры муниципальных образований между собой и с областным центром;

4) создание новых направлений автомобильных дорог общего пользования в обход населенных пунктов;

5) реализация проектов строительства мостовых переходов через реки;

6) обеспечение устойчивого автотранспортного сообщения на приграничных территориях;

7) увеличение числа населенных пунктов, связанных с сетью автомобильных дорог общего пользования с помощью автомобильных дорог с твердым покрытием.

8. Для достижения задач, определенных в Программе, в 2009 - 2011 годах предусматриваются строительство и реконструкция 202 километров автомобильных дорог общего пользования, 1234,8 погонного метра мостовых переходов и путепроводов, в том числе 94,13 километра автомобильных дорог общего пользования и 725,59 погонного метра мостовых переходов и путепроводов в сельской местности.

9. В случае предоставления средств из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период целевые показатели Программы подлежат уточнению (корректировке).

## Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10. Реализация Программы рассчитана на 2009 - 2011 годы.

В 2009 году планируется построить и реконструировать 94 километра автомобильных дорог общего пользования и 664 погонных метра мостовых переходов и путепроводов, в 2010 году - 55 километров автомобильных дорог общего пользования и 343 погонных метра мостовых переходов и путепроводов, в 2011 году - 53 километра автомобильных дорог общего пользования и 227 погонных метров мостовых переходов и путепроводов.

## Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

11. Для решения задач, определенных в Программе, и достижения планируемых целевых показателей Программы (приложение 1) предусмотрены программные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих основу опорной сети территориальных дорог общего пользования.

12. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009 - 2011 годы представлен в приложении 2.

13. Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования включает в себя:

1) объекты, финансируемые или предлагаемые к финансированию с долевым участием федерального бюджета;

2) объекты, эксплуатация которых направлена на развитие региональных или межмуниципальных транспортных связей;

3) объекты, обеспечивающие увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования с реконструкцией перегруженных участков;

4) объекты, обеспечивающие автотранспортное сообщение на приграничных территориях;

5) объекты, обеспечивающие движение в обход населенных пунктов;

6) объекты строительства и реконструкции мостовых переходов и путепроводов в соответствии с нормативными требованиями по пропускной способности, грузоподъемности и долговечности при эксплуатации.

14. В первоочередном порядке в перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования включаются:

1) переходящие объекты незавершенного строительства и реконструкции с высокой степенью готовности;

2) вновь начинаемые объекты, обеспечивающие высокую социально-экономическую эффективность капитальных вложений.

15. В рамках реализации программных мероприятий также предусматриваются:

1) разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на среднесрочную (2009 - 2011 годы) и долгосрочную (2010 - 2015 годы) перспективу;

2) оформление отвода и резервирование земельных участков под строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

16. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования будут осуществляться с учетом мероприятий областной целевой программы "Социальное развитие села" на 2005 - 2010 годы в части развития сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связь сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования, административными центрами, а также между собой.

## Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

17. Финансирование Программы предусматривается за счет средств областного бюджета, а также субсидий из федерального бюджета в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

18. Общий объем финансирования Программы на 2009 - 2011 годы составляет 7427,83 млн. рублей, в том числе по годам:

2009 год - 3966,35 млн. рублей;

2010 год - 1730,7 млн. рублей;

2011 год - 1730,78 млн. рублей;

из них за счет средств:

областного бюджета - 6788,11 млн. рублей, в том числе по годам:

2009 год - 3326,63 млн. рублей;

2010 год - 1730,7 млн. рублей;

2011 год - 1730,78 млн. рублей;

федерального бюджета - 639,72 млн. рублей, в том числе в 2009 году - 639,72 млн. рублей.

Расходы на реализацию основных мероприятий Программы представлены в таблице.

### Таблица

┌───┬───────────────   ────────────────┬──────────────────────────────────┐

│ N │    Наименование мероприятия и    │  Расходы на реализацию основных  │

│п/п│     источники финансирования     │мероприятий Программы, млн. рублей│

│   │                                  ├───────┬────────┬────────┬────────┤

│   │                                  │ всего │2009 год│2010 год│2011 год│

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │Строительство и реконструкция     │6991,48│3530,01 │ 1730,7 │1730,78 │

│   │автомобильных дорог общего        │       │        │        │        │

│   │пользования, в том числе:         │       │        │        │        │

│   │за счет средств областного бюджета│6788,11│3326,63 │ 1730,7 │1730,78 │

│   │за счет субсидий из федерального  │203,38 │ 203,38 │   -    │   -    │

│   │бюджета                           │       │        │        │        │

├───┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 2 │Строительство и реконструкция     │436,34 │ 436,34 │   -    │   -    │

│   │автомобильных дорог местного      │       │        │        │        │

│   │значения, в том числе:            │       │        │        │        │

│   │за счет субсидий из федерального  │436,34 │ 436,34 │   -    │   -    │

│   │бюджета,                          │       │        │        │        │

│   │из них для Челябинского городского│436,34 │ 436,34 │   -    │   -    │

│   │округа                            │       │        │        │        │

└───┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘

Общие расходы на реализацию Программы определены в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов-дефляторов и подлежат уточнению по мере реализации программных мероприятий.

19. Объемы финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009 - 2011 годы представлены в приложении 3.

20. Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в приложении 4.

21. Субсидии из федерального бюджета в сумме 639,72 млн. рублей предусматриваются на строительство и реконструкцию:

1) автомобильных дорог общего пользования в сумме 203,38 млн. рублей;

2) автомобильных дорог местного значения - для Челябинского городского округа в сумме 436,34 млн. рублей.

Пообъектное распределение указанных субсидий будет проведено после подписания соглашения между Правительством Челябинской области и Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации на 2009 год.

22. Порядок предоставления и расходования субсидий из федерального бюджета устанавливаются федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

23. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения в период реализации Программы будут осуществляться на основе согласованных действий Правительства Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния сети таких дорог.

При этом может предусматриваться предоставление местным бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения из областного бюджета и субсидий из федерального бюджета.

24. Условием предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения в рамках реализации Программы является наличие у муниципальных образований муниципальных целевых программ строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения на соответствующий период, в которых должны быть указаны наименования объектов строительства и реконструкции и объемы средств местных бюджетов, направленных на их финансирование.

25. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения являются:

1) отсутствие неосвоенных субсидий, предоставленных местным бюджетам в предыдущие годы;

2) объемы средств местных бюджетов, направляемых на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения в текущем финансовом году и за предыдущие годы.

26. Методика расчета размера субсидии, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения, представлена в приложении 5.

27. Распределение субсидий по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения планируется на основе предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

В перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения, на которые выделяются субсидии, в приоритетном порядке включаются:

1) объекты, строительство и реконструкция которых финансируются из областного бюджета с долевым участием федерального бюджета;

2) объекты, строительство и реконструкция которых осуществляется во исполнение поручений Губернатора Челябинской области и решений Правительства Челябинской области;

3) объекты, финансируемые ранее из областного бюджета;

4) объекты, связывающие сельские населенные пункты.

28. Включение объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения в проект распределения субсидий производится на основе предложений органов местного самоуправления при условии предоставления ими следующих документов:

1) заверенных в установленном порядке копий муниципальных нормативных правовых актов об утверждении муниципальных целевых программ на соответствующий период с указанием объемов ассигнований из местных бюджетов на их реализацию в разрезе объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения;

2) заверенных в установленном порядке копий муниципальных нормативных правовых актов, подтверждающих размеры средств, выделенных из местных бюджетов на реализацию указанных муниципальных целевых программ в очередном финансовом году и плановом периоде;

3) перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения, предлагаемых к финансированию за счет субсидий в очередном финансовом году и плановом периоде с указанием предполагаемого размера субсидий;

4) заверенной в установленном порядке копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, если ее проведение предусмотрено законодательством Российской Федерации.

29. Субсидии на софинансирование вновь начинаемых объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения предоставляются после удовлетворения потребности в финансовом обеспечении переходящих объемов строительства и реконструкции.

30. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области представляют государственному заказчику Программы отчет об использовании субсидий ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

31. В случае нарушения органом местного самоуправления своих обязательств по финансированию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения, а также сроков предоставления отчетности об использовании субсидий государственный заказчик Программы вправе приостановить предоставление таких субсидий бюджету данного муниципального образования до устранения нарушений.

32. В случае выделения на реализацию Программы дополнительных средств из бюджетов в Программу вносятся соответствующие изменения по объектам и источникам финансирования, а также в перечень предлагаемых к реализации мероприятий.

## Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

33. Общее управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, которое является также главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

34. Государственный заказчик во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области осуществляет следующие функции:

1) координирует деятельность исполнителей Программы в ходе ее реализации;

2) осуществляет контроль за выполнением целевых показателей Программы;

3) проводит анализ эффективности программных мероприятий;

4) готовит предложения по корректировке плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации мероприятий Программы после принятия закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

5) готовит ежегодно в установленном порядке реестр расходных обязательств в разрезе мероприятий и кодов функциональной классификации расходов областного бюджета.

35. Реализация Программы осуществляется на основе государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, заключаемых государственным (муниципальным) заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд путем проведения торгов в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

## Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И ОЦЕНКА ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

36. В результате реализации Программы:

1) протяженность сети автомобильных дорог общего пользования возрастет на 55 километров (0,4 процента) и составит на 1 января 2012 года 8660 километров;

2) доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог возрастет до 56 процентов;

3) доля автомобильных дорог с твердым покрытием возрастет с 98,2 процента до 98,4 процента;

4) доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия увеличится с 70,2 процента до 70,6 процента.

## Приложение 1

к областной целевой Программе

строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования

в Челябинской области

на 2009 - 2011 годы

Система целевых показателей Программы

┌───┬────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ N │      Наименование      │2007 год│2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│

│п/п│  целевого показателя   │ (факт) │(оценка)│        │        │        │

├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │Протяженность           │ 60,24  │ 63,44  │ 93,89  │ 54,61  │ 53,53  │

│   │построенных и           │        │        │        │        │        │

│   │реконструированных      │        │        │        │        │        │

│   │автомобильных дорог     │        │        │        │        │        │

│   │общего пользования,     │        │        │        │        │        │

│   │километров,             │        │        │        │        │        │

│   │в том числе:            │        │        │        │        │        │

│   │построенных             │ 22,61  │ 42,48  │ 35,75  │ 13,98  │  18,8  │

│   │                        │        │        │        │        │        │

│   │реконструированных      │ 37,63  │ 20,96  │ 58,14  │ 40,63  │ 34,73  │

├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 2 │Доля автомобильных дорог│   49   │   50   │   52   │   54   │   56   │

│   │общего пользования,     │        │        │        │        │        │

│   │соответствующих         │        │        │        │        │        │

│   │нормативным требованиям │        │        │        │        │        │

│   │по транспортно-         │        │        │        │        │        │

│   │эксплуатационным        │        │        │        │        │        │

│   │показателям, процентов  │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 3 │Доля автомобильных дорог│ 98,08  │  98,2  │  98,3  │ 98,35  │  98,4  │

│   │общего пользования с    │        │        │        │        │        │

│   │твердым покрытием,      │        │        │        │        │        │

│   │процентов               │        │        │        │        │        │

└───┴────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

## Приложение 2

к областной целевой Программе

строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования

в Челябинской области

на 2009 - 2011 годы

Перечень

мероприятий по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования

на 2009 - 2011 годы

┌───┬──────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │   Наименование   │Ответственный│     2009 - 2011 годы      │                           Сроки реализации мероприятий                            │

│п/п│   мероприятия    │ исполнитель │                           ├───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┤

│   │                  │             │                           │         2009 год          │         2010 год          │         2011 год          │

│   │                  │             ├───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┤

│   │                  │             │километров/│     объем     │километров/│     объем     │километров/│     объем     │километров/│     объем     │

│   │                  │             │ погонных  │финансирования,│ погонных  │финансирования,│ погонных  │финансирования,│ погонных  │финансирования,│

│   │                  │             │  метров   │  тыс. рублей  │  метров   │  тыс. рублей  │  метров   │  тыс. рублей  │  метров   │  тыс. рублей  │

├───┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤

│ 1 │        2         │      3      │     4     │       5       │     6     │       7       │     8     │       9       │    10     │      11       │

├───┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤

│ 1 │Строительство и   │Минстрой <*> │  29,79/   │   1189727,6   │17,79/89,96│   817687,6    │   4,2/0   │   150000,0    │  7,8/99   │   222040,0    │

│   │реконструкция     │             │  188,96   │               │           │               │           │               │           │               │

│   │обходов городов и │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │иных населенных   │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │пунктов,          │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │                  │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │в том числе в     │             │   12/99   │   522040,0    │     -     │   150000,0    │   4,2/0   │   150000,0    │  7,8/99   │   222040,0    │

│   │сельской местности│             │           │               │           │               │           │               │           │               │

├───┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤

│ 2 │Строительство и   │  Минстрой   │4,15/286,18│   364608,0    │2,87/157,46│   174398,0    │  0,6/55   │    83260,0    │0,68/73,72 │   106950,0    │

│   │реконструкция     │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │мостовых переходов│             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │и путепроводов,   │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │                  │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │в том числе в     │             │3,55/255,68│   319608,0    │2,27/126,96│   129398,0    │  0,6/55   │    83260,0    │0,68/73,72 │   106950,0    │

│   │сельской местности│             │           │               │           │               │           │               │           │               │

├───┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤

│ 3 │Строительство и   │  Минстрой   │  168,09/  │   4933770,4   │  73,23/   │   2247545,4   │ 49,82/288 │   1402435,0   │45,05/54,76│   1283790,0   │

│   │реконструкция     │             │  759,69   │               │  416,93   │               │           │               │           │               │

│   │автомобильных     │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │дорог общего      │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │пользования,      │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │                  │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │в том числе в     │             │  78,58/   │   1831566,2   │  42,92/   │   1225950,2   │ 29,61/63  │   462268,0    │6,05/54,76 │   143348,0    │

│   │сельской местности│             │  370,91   │               │  253,15   │               │           │               │           │               │

├───┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤

│ 4 │Проектно-         │  Минстрой   │     -     │   185000,0    │     -     │    57000,0    │     -     │    60000,0    │     -     │    68000,0    │

│   │изыскательские    │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │работы,           │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │обоснование       │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │инвестиций и      │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │проведение        │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │экспертизы        │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │проектов по       │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │объектам          │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │строительства и   │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │реконструкции     │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │автомобильных     │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │дорог общего      │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │пользования       │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

├───┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤

│ 5 │Землеустроительные│  Минстрой   │     -     │   115000,0    │     -     │    30000,0    │     -     │    35000,0    │     -     │    50000,0    │

│   │работы для        │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │строительства и   │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │реконструкции     │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │автомобильных     │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │дорог общего      │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │пользования       │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

├───┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤

│ 6 │Нераспределенные  │      -      │     -     │   203380,0    │     -     │   203380,0    │     -     │       -       │     -     │       -       │

│   │средства,         │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │                  │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │в том числе       │             │     -     │   203380,0    │     -     │   203380,0    │     -     │       -       │     -     │       -       │

│   │субсидии из       │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │федерального      │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│   │бюджета           │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

├───┴──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤

│Всего,                │      -      │  202,03/  │   6991486,0   │  93,89/   │   3530011,0   │ 54,62/343 │   1730695,0   │  53,53/   │   1730780,0   │

│                      │             │  1234,83  │               │  664,35   │               │           │               │  227,48   │               │

│                      │             │           │               │           │               │           │               │           │               │

│в том числе в сельской│             │  94,13/   │   2673214,2   │  45,19/   │   1505348,2   │ 34,41/118 │   695528,0    │  14,53/   │   472338,0    │

│местности             │             │  725,59   │               │  380,11   │               │           │               │  227,48   │               │

└──────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┘

--------------------------------

<*> Минстрой - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

## Приложение 3

к областной целевой Программе

строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования

в Челябинской области

на 2009 - 2011 годы

Объемы финансирования

строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования на 2009 - 2011 годы

┌───┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ N │    Наименование объектов    │  Объемы финансирования, тыс. рублей   │

│п/п│                             ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│   │                             │  всего  │2009 год │2010 год │2011 год │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │              2              │    3    │    4    │    5    │    6    │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │Строительство и реконструкция│1189727,6│817687,6 │150000,0 │222040,0 │

│   │обходов городов и иных       │         │         │         │         │

│   │населенных пунктов, в том    │         │         │         │         │

│   │числе:                       │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство транспортной   │351912,0 │351912,0 │    -    │    -    │

│   │развязки в разных уровнях на │         │         │         │         │

│   │пересечении Обхода           │         │         │         │         │

│   │г. Челябинска с автомобильной│         │         │         │         │

│   │дорогой "Байкал" М-51        │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство автомобильной  │163938,6 │163938,6 │    -    │    -    │

│   │дороги Магнитогорск - Сибай -│         │         │         │         │

│   │Зилаир - Ира на участке обход│         │         │         │         │

│   │с. Агаповка (км 6 - км 11)   │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство автомобильной  │122238,0 │122238,0 │    -    │    -    │

│   │дороги Верхний Уфалей -      │         │         │         │         │

│   │граница Свердловской области,│         │         │         │         │

│   │участок км 9 - км 14 с       │         │         │         │         │

│   │обходом пос. Черемшанка      │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство автомобильной  │ 29599,0 │ 29599,0 │    -    │    -    │

│   │дороги Верхнеуральск -       │         │         │         │         │

│   │Петропавловский на участке   │         │         │         │         │

│   │"Обход карьера Южный Курасан"│         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство автомобильной  │522040,0 │150000,0 │150000,0 │222040,0 │

│   │дороги Кизильское - Бреды -  │         │         │         │         │

│   │Мариинский - граница         │         │         │         │         │

│   │Казахстана, участок обход    │         │         │         │         │

│   │пос. Калининский             │         │         │         │         │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 2 │Строительство и реконструкция│364608,0 │174398,0 │ 83260,0 │106950,0 │

│   │мостовых переходов и         │         │         │         │         │

│   │путепроводов, в том числе:   │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство мостового      │ 35278,0 │ 35278,0 │    -    │    -    │

│   │перехода через р. Синара на 8│         │         │         │         │

│   │км автомобильной дороги      │         │         │         │         │

│   │Огневское - Усть-Караболка   │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция мостового      │146950,0 │    -    │ 40000,0 │106950,0 │

│   │перехода через р. Большая    │         │         │         │         │

│   │Арша в с. Злоказово на       │         │         │         │         │

│   │автомобильной дороге         │         │         │         │         │

│   │Петропавловка Кусинского     │         │         │         │         │

│   │муниципального района -      │         │         │         │         │

│   │Злоказово - железнодорожный  │         │         │         │         │

│   │разъезд Движенец - Вознесенка│         │         │         │         │

│   │Кусинского муниципального    │         │         │         │         │

│   │района                       │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство мостового      │ 68260,0 │ 25000,0 │ 43260,0 │    -    │

│   │перехода через р. Большой    │         │         │         │         │

│   │Азям на 4 км автомобильной   │         │         │         │         │

│   │дороги Петропавловка         │         │         │         │         │

│   │Кусинского муниципального    │         │         │         │         │

│   │района - Злоказово -         │         │         │         │         │

│   │железнодорожный разъезд      │         │         │         │         │

│   │Движенец - Вознесенка        │         │         │         │         │

│   │Кусинского муниципального    │         │         │         │         │

│   │района                       │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство мостового      │ 26120,0 │ 26120,0 │    -    │    -    │

│   │перехода через ручей Ташбутак│         │         │         │         │

│   │на 8 км автомобильной дороги │         │         │         │         │

│   │Фершампенуаз - Париж - ж.-д. │         │         │         │         │

│   │ст. Джабык                   │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство мостового      │ 43000,0 │ 43000,0 │    -    │    -    │

│   │перехода через р. Зюзелга на │         │         │         │         │

│   │8 км автомобильной дороги    │         │         │         │         │

│   │Камышевка - автодорога       │         │         │         │         │

│   │Долгодеревенское - Аргаяш -  │         │         │         │         │

│   │Кузнецкое - Кыштым           │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция мостового      │ 45000,0 │ 45000,0 │    -    │    -    │

│   │перехода через р. Сильга на 1│         │         │         │         │

│   │км автомобильной дороги      │         │         │         │         │

│   │Юрюзань - пос. Вязовая       │         │         │         │         │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 3 │Строительство и реконструкция│4933770,4│2247545,4│1402435,0│1283790,0│

│   │автомобильных дорог общего   │         │         │         │         │

│   │пользования, в том числе:    │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │328392,2 │328392,2 │    -    │    -    │

│   │дороги Южноуральск -         │         │         │         │         │

│   │Магнитогорск, участок        │         │         │         │         │

│   │Нагайбакский - Придорожный   │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство автомобильной  │ 11500,0 │ 11500,0 │    -    │    -    │

│   │дороги Чебаркуль - Уйское -  │         │         │         │         │

│   │Сурменево - Магнитогорск,    │         │         │         │         │

│   │участок от границы г.        │         │         │         │         │

│   │Магнитогорска до объездной   │         │         │         │         │

│   │автомобильной дороги вокруг  │         │         │         │         │

│   │города (214 - 204 км)        │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │ 58000,0 │ 58000,0 │    -    │    -    │

│   │дороги Челябинск - Харлуши - │         │         │         │         │

│   │граница Аргаяшского района,  │         │         │         │         │

│   │участок км 0 - км 3          │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │349842,0 │    -    │ 50000,0 │299842,0 │

│   │дороги Челябинск - Харлуши - │         │         │         │         │

│   │граница Аргаяшского          │         │         │         │         │

│   │муниципального района,       │         │         │         │         │

│   │участок "Обход города        │         │         │         │         │

│   │Челябинска" - д. Харлуши     │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │426999,0 │288771,0 │138228,0 │    -    │

│   │дороги Бирск Башкортостана - │         │         │         │         │

│   │Тастуба Башкортостана -      │         │         │         │         │

│   │Сатка, участок пос. Западный │         │         │         │         │

│   │- раб. пос. Сулея            │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │240738,0 │194912,0 │ 45826,0 │    -    │

│   │дороги Нижнеусцелемово -     │         │         │         │         │

│   │Кидыш - Степное, участок     │         │         │         │         │

│   │Бирюковский - Степное        │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │290313,2 │290313,2 │    -    │    -    │

│   │дороги Шершни - Северный -   │         │         │         │         │

│   │автодорога "Обход города     │         │         │         │         │

│   │Челябинска"                  │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │397029,0 │159932,0 │237097,0 │    -    │

│   │дороги Миасс - Карабаш -     │         │         │         │         │

│   │Кыштым, участок км 75 - км 88│         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство автомобильной  │479695,0 │ 75000,0 │109695,0 │295000,0 │

│   │дороги Малая Сосновка -      │         │         │         │         │

│   │автодорога М-5 "Урал"        │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │147900,0 │147900,0 │    -    │    -    │

│   │дороги Бреды - Синий Шихан,  │         │         │         │         │

│   │участок от поворота на       │         │         │         │         │

│   │пос. Наследницкий до         │         │         │         │         │

│   │пос. Павловский              │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │300413,0 │204855,0 │ 95558,0 │    -    │

│   │дороги пос. Сухореченский -  │         │         │         │         │

│   │автомобильная дорога         │         │         │         │         │

│   │Черноречье - Чесма - Варна - │         │         │         │         │

│   │Карталы - Бреды с мостом     │         │         │         │         │

│   │через р. Сухая               │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │137970,0 │137970,0 │    -    │    -    │

│   │дороги Обручевка - Субутак,  │         │         │         │         │

│   │участок км 35 - км 40 с двумя│         │         │         │         │

│   │мостовыми переходами через   │         │         │         │         │

│   │р. Зингейку и р. Куйсак      │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │264082,0 │    -    │120734,0 │143348,0 │

│   │дороги Светлое - Маяк        │         │         │         │         │

│   │Чесменского муниципального   │         │         │         │         │

│   │района - Новый Мир - граница │         │         │         │         │

│   │Варненского муниципального   │         │         │         │         │

│   │района, участок пос. Тогузак │         │         │         │         │

│   │- с. Светлое с мостом через  │         │         │         │         │

│   │р. Верхний Тогузак           │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство автомобильной  │450150,0 │250000,0 │200150,0 │    -    │

│   │дороги Огнеупорный -         │         │         │         │         │

│   │автомобильная дорога Чесма - │         │         │         │         │

│   │Тарутино - Луговой           │         │         │         │         │

│   │Чесменского муниципального   │         │         │         │         │

│   │района - Цвиллинга - Камышный│         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │135147,0 │    -    │135147,0 │    -    │

│   │дороги Медведевка - граница  │         │         │         │         │

│   │Саткинского муниципального   │         │         │         │         │

│   │района, участок Медведевка - │         │         │         │         │

│   │р. Ай                        │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │372640,0 │100000,0 │100000,0 │172640,0 │

│   │дороги Тюбук - Кыштым,       │         │         │         │         │

│   │участок км 11 - км 21 с      │         │         │         │         │

│   │мостом через озеро Большие   │         │         │         │         │

│   │Касли                        │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │строительство автомобильной  │309260,0 │    -    │100000,0 │209260,0 │

│   │дороги Мирный - Метелева     │         │         │         │         │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │реконструкция автомобильной  │233700,0 │    -    │ 70000,0 │163700,0 │

│   │дороги Метелева - Селяева    │         │         │         │         │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 4 │Проектно-изыскательские      │185000,0 │ 57000,0 │ 60000,0 │ 68000,0 │

│   │работы, обоснование          │         │         │         │         │

│   │инвестиций и проведение      │         │         │         │         │

│   │экспертизы проектов по       │         │         │         │         │

│   │объектам строительства и     │         │         │         │         │

│   │реконструкции автомобильных  │         │         │         │         │

│   │дорог общего пользования     │         │         │         │         │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 5 │Землеустроительные работы для│115000,0 │ 30000,0 │ 35000,0 │ 50000,0 │

│   │строительства и реконструкции│         │         │         │         │

│   │автомобильных дорог общего   │         │         │         │         │

│   │пользования                  │         │         │         │         │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 6 │Нераспределенные средства,   │203380,0 │203380,0 │    -    │    -    │

│   │                             │         │         │         │         │

│   │в том числе субсидии из      │203380,0 │203380,0 │    -    │    -    │

│   │федерального бюджета         │         │         │         │         │

├───┴─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│    Всего                        │6991486,0│3530011,0│1730695,0│1730780,0│

└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

## Приложение 4

к областной целевой Программе

строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования

в Челябинской области

на 2009 - 2011 годы

Финансово-экономическое обоснование Программы

(в ценах соответствующих лет)

┌───┬──────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │   Наименование   │    Годы     │  Стоимость объекта  │ Ожидаемое освоение  │ Подлежит выполнению │        Всего        │      2009 год       │      2010 год       │      2011 год       │

│п/п│     объектов     │строительства│                     │ финансовых средств  │      до конца       │ на 2009 - 2011 годы │  (индекс-дефлятор   │  (индекс-дефлятор   │  (индекс-дефлятор   │

│   │                  │             │                     │ (данные на 1 января │    строительства    │                     │       1,125)        │       1,097)        │       1,088)        │

│   │                  │             │                     │     2009 года)      │ (данные на 1 января │                     │                     │                     │                     │

│   │                  │             │                     │                     │     2009 года)      │                     │                     │                     │                     │

│   │                  │             ├───────────┬─────────┼───────────┬─────────┼───────────┬─────────┼───────────┬─────────┼───────────┬─────────┼───────────┬─────────┼───────────┬─────────┤

│   │                  │             │километров/│  тыс.   │километров/│  тыс.   │километров/│  тыс.   │километров/│  тыс.   │километров/│  тыс.   │километров/│  тыс.   │километров/│  тыс.   │

│   │                  │             │ погонных  │ рублей  │ погонных  │ рублей  │ погонных  │ рублей  │ погонных  │ рублей  │ погонных  │ рублей  │ погонных  │ рублей  │ погонных  │ рублей  │

│   │                  │             │  метров   │         │  метров   │         │  метров   │         │  метров   │         │  метров   │         │  метров   │         │  метров   │         │

├───┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│ 1 │        2         │      3      │     4     │    5    │     6     │    7    │     8     │    9    │    10     │   11    │    12     │   13    │    14     │   15    │    16     │   17    │

├───┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│ 1 │Строительство и   │             │  29,79/   │1390267,0│     -     │200539,4 │  29,79/   │1189727,6│  29,79/   │1189727,6│17,79/89,96│817687,6 │   4,2/0   │150000,0 │  7,8/99   │222040,0 │

│   │реконструкция     │             │  188,96   │         │           │         │  188,96   │         │  188,96   │         │           │         │           │         │           │         │

│   │обходов городов и │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │иных населенных   │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │пунктов, в том    │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │числе:            │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │                  │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │строительство     │ 2008 - 2009 │2,62/89,96 │491009,8 │     -     │139097,8 │2,62/89,96 │351912,0 │2,62/89,96 │351912,0 │2,62/89,96 │351912,0 │     -     │    -    │     -     │    -    │

│   │транспортной      │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │развязки в разных │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │уровнях на        │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │пересечении Обхода│             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │г. Челябинска с   │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │автомобильной     │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │дорогой "Байкал"  │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │М-51              │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │                  │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │строительство     │ 2001 - 2009 │  6,95/0   │217803,0 │     -     │ 53864,4 │  6,95/0   │163938,6 │  6,95/0   │163938,6 │  6,95/0   │163938,6 │     -     │    -    │     -     │    -    │

│   │автомобильной     │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │дороги            │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │Магнитогорск -    │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │Сибай - Зилаир -  │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │Ира на участке    │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │обход с. Агаповка │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │(км 6 -  км 11)   │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │                  │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │строительство     │ 2004 - 2009 │  5,45/0   │123907,6 │     -     │ 1669,6  │  5,45/0   │122238,0 │  5,45/0   │122238,0 │  5,45/0   │122238,0 │     -     │    -    │     -     │    -    │

│   │автомобильной     │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │дороги Верхний    │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │Уфалей - граница  │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │Свердловской      │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │области, участок  │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │км 9 - км 14 с    │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │обходом пос.      │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │Черемшанка        │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │                  │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │строительство     │ 2003 - 2009 │  2,76/0   │ 35506,6 │     -     │ 5907,6  │  2,76/0   │ 29599,0 │  2,76/0   │ 29599,0 │  2,76/0   │ 29599,0 │     -     │    -    │     -     │    -    │

│   │автомобильной     │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │дороги            │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │Верхнеуральск -   │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │Петропавловский на│             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │участке "Обход    │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │карьера Южный     │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │Курасан"          │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│   │                  │             │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │           │         │

│

│    Всего                                       │7845954,1│           │1357848,0│           │6488106,0│  202,03/  │7427826,0│  93,89/   │3966351,0│ 54,61/343 │1730695,0│  53,53/   │1730780,0│

│                                                │         │           │         │           │         │  1234,83  │         │  664,35   │         │           │         │  227,48   │         │

└────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┘

## Приложение 5

к областной целевой Программе

строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования

в Челябинской области

на 2009 - 2011 годы

МЕТОДИКА

расчета размера субсидии, предоставляемой местному

бюджету из областного бюджета на софинансирование

строительства и реконструкции автомобильных

дорог местного значения

Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения (S), определяется по формуле:

S = P x S    / P   , где:

общ    общ

P - потребность   в   финансировании   строительства  и   реконструкции

автомобильных дорог местного значения в текущем финансовом году;

S    - общий  размер  субсидий,  предоставляемых  местным  бюджетам  из

общ

областного бюджета на  строительство  и  реконструкцию автомобильных  дорог

местного значения в текущем финансовом году;

P    - общая потребность в финансировании строительства и реконструкции

общ

автомобильных дорог местного значения в текущем финансовом году.