Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.12.2014 года № 7460

О внесении изменений в постановление Администрации  Сосновского муниципального района от 11.06.2014 года    № 3480

В целях реализации требований Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг (далее – План), утверждённый постановлением Администрации Сосновского муниципального района от 11.06.2014 года № 3480 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг»:

- в разделе I Плана «Общие положения» слова «включено 30 многоквартирных дома общей площадью 29 748,5 тыс.кв. метров » заменить на слова « включено 30 многоквартирных дома общей площадью 30 799,1 тыс.кв. метров»; на 2014 г. слова «18 многоквартирных домов общей площадью 18 151,8 тыс.кв.метров» заменить на слова « 18 многоквартирных домов общей площадью 19 202,4 тыс.кв.метров»;

- в пункте 1 раздела II Плана «Ресурсное обеспечение Плана реализации» слова «составляет 41 575 195,01 рублей» заменить на слова «составляет 39 855 155,01 рублей»; 2015 г. слова «на 5 многоквартирных домах» заменить на слова « 20 многоквартирных домах»; 2016 г. слова «на 7 многоквартирных домах» заменить на слова «на 5 многоквартирных домах»;

- в пункте 8 раздела IV Плана «Ожидаемые результаты реализации Плана»  слова «в 30 многоквартирных домах общей площадью 29 748,5 тыс.кв. метров» заменить на слова «в 30 многоквартирных дома общей площадью 30 799,1 тыс.кв. метров»;

- в пункте 9 раздела IV Плана таблицу представить в следующем виде:

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; количество капитально отремонтированных домов | кв. метры единиц | 18 151,8 18 | 2 860,9 20 | 8 735,8 5 |

- Приложение 1, 2, 3 к краткосрочному плану читать в новой редакции (прилагается).

- Управлению муниципальной службы (О.В.Осиповой) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения и его размещение на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по ЖКХ В.В. Голованова.

Глава Сосновского

муниципального района 						                В.П.Котов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации Сосновского муниципального района « Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чело- век | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/ кв. метр | рублей/ кв. метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п Мирный, ул. Ленина, д. 16 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 668,20 | 623,00 | 623,00 | 48 | 1 368 635,00 | 561 189,00 | 506 267,00 | 95 870,00 | 205 309,00 | 2 196,85 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 2 | п Мирный, ул. Ленина, д. 18 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 676,60 | 631,10 | 631,10 | 36 | 1 365 845,00 | 560 045,00 | 505 235,00 | 95 675,00 | 204 890,00 | 2 164,23 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 3 | п Полевой, ул. Центральная, д.11 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 1 | 330,90 | 302,30 | 221,20 | 24 | 880 737,00 | 361 133,00 | 325 789,00 | 61 696,00 | 132 119,00 | 2 913,45 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 4 | п Полевой, ул. Центральная, д.5 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 415,90 | 373,50 | 243,90 | 24 | 1 101 479,00 | 451 645,00 | 407 444,00 | 77 157,00 | 165 233,00 | 2 949,07 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 5 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 12 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 747,30 | 730,40 | 730,40 | 29 | 832 041,00 | 341 166,00 | 307 778,00 | 58 283,00 | 124 814,00 | 1 139,16 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 6 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 14 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 749,40 | 738,30 | 738,30 | 29 | 832 549,00 | 341 374,00 | 307 964,00 | 58 320,00 | 124 891,00 | 1 127,66 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 7 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 3А | 1980 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 882,60 | 1 287,60 | 1 239,10 | 72 | 755 051,00 | 309 598,00 | 279 298,00 | 52 891,00 | 113 264,00 | 586,40 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 8 | п Рощино, ул. Ленина, д.13 | 1981 |  | панельные | 5 | 4 | 4 182,00 | 3 189,80 | 3 189,80 | 177 | 1 107 282,00 | 454 025,00 | 409 591,00 | 77 563,00 | 166 103,00 | 347,13 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 9 | п Саккулово ул Мира д.1 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 674,40 | 634,80 | 579,10 | 45 | 1 486 330,00 | 609 448,00 | 549 803,00 | 104 115,00 | 222 964,00 | 2 341,41 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 10 | п Саккулово ул Мира д.2 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 696,70 | 651,40 | 607,20 | 42 | 1 515 237,00 | 621 300,00 | 560 496,00 | 106 140,00 | 227 301,00 | 2 326,12 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 11 | п Саккулово ул Мира д.3 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 695,70 | 654,40 | 654,40 | 30 | 1 515 906,00 | 621 575,00 | 560 743,00 | 106 187,00 | 227 401,00 | 2 316,48 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 12 | п Саргазы ул Мира д.14 | 1982 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 500,00 | 1 460,80 | 1 310,70 | 98 | 3 506 492,00 | 1 437 785,00 | 1 297 074,00 | 245 624,00 | 526 009,00 | 2 400,39 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 13 | п Томинский, ул. Новоселов, д. 8 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 670,00 | 623,10 | 623,10 | 35 | 860 075,00 | 352 661,00 | 318 147,00 | 60 247,00 | 129 020,00 | 1 380,32 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 14 | п Томинский, ул. Школьная, д. 11 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 779,00 | 745,50 | 685,10 | 42 | 896 439,00 | 367 571,00 | 331 598,00 | 62 794,00 | 134 476,00 | 1 202,47 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 15 | п Томинский, ул. Школьная, д. 9 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 800,00 | 738,60 | 738,60 | 36 | 902 245,00 | 369 952,00 | 333 746,00 | 63 201,00 | 135 346,00 | 1 221,56 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 16 | с Долгодеревенское ул 1 Мая д.147 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 203,40 | 739,70 | 739,70 | 36 | 1 321 834,00 | 541 999,00 | 488 955,00 | 92 592,00 | 198 288,00 | 1 786,99 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 17 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 34 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 326,90 | 857,90 | 857,90 | 37 | 2 062 194,00 | 845 572,00 | 762 819,00 | 144 453,00 | 309 350,00 | 2 403,77 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 18 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 38 | 1973 |  | панельные | 2 | 2 | 1 203,40 | 745,00 | 702,90 | 38 | 946 740,00 | 388 197,00 | 350 205,00 | 66 318,00 | 142 020,00 | 1 270,79 | 6 300,00 | 12.2014 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2014 г. | х | х | х | 39 | 36 | 19 202,4 | 15 727,2 | 15 115,5 | 878,00 | 23 257 111,0 | 9 536 235,00 | 8 602 952,00 | 1 629 126,00 | 3 488 798,00 | 1 478,78 | 6 300,00 | х |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п Мирный ул Ленина, д.13 | 1974 |  | кирпичные | 1 | 2 | 720,60 | 466,00 | 466,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 790,00 | 2 115,43 | 6 414,00 | 12.2015 |
| 2 | п Мирный ул. Ленина, д.14 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 604,70 | 508,20 | 508,20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 630,00 | 3 458,54 | 6 414,00 | 12.2015 |
| 3 | п Полевой ул Центральная, д. 13 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 1 | 338,70 | 311,80 | 311,80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 031 750,00 | 3 309,01 | 6 414,00 | 12.2015 |
| 4 | п Саргазы ул Мира д.6 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 764,00 | 718,40 | 718,40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 935,22 | 1 386,32 | 6 414,00 | 12.2015 |
| 5 | с Долгодеревенское ул. 1 Мая, 127 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 432,90 | 392,60 | 392,60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 000,00 | 3 250,13 | 6 414,00 | 12.2015 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2015 г. | х | х | х | 9 | 9 | 2 860,90 | 2 397,00 | 2 397,00 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 047 105,22 | 2 115,43 | 6 414,00 | х |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с Долгодеревенское, ул Ленина, д.16 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 027,90 | 643,10 | 643,10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 590,00 | 1 655,40 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 2 | п Полетаево ул Пионерская, д. 18 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 861,90 | 484,70 | 484,70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 770,00 | 5 056,26 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 3 | п Полетаево ул Пионерская, д.32 | 1988 |  | кирпичные | 2 | 6 | 960,50 | 588,20 | 588,20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 083,79 | 2 261,28 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 4 | п Рощино ул Фабричная, д.5 | 1987 |  | панельные | 5 | 4 | 4 194,40 | 3 204,70 | 3 204,70 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 600,00 | 284,46 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 5 | п Саргазы, ул Мира, д.3 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 689,10 | 365,10 | 365,10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 490,00 | 3 515,45 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 6 | п Солнечный ул Гагарина, д.21 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 1 | 252,00 | 222,00 | 222,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 548 085,00 | 6 973,35 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 7 | п Томинский, ул Мира, д.14 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 962 320,00 | 3 924,64 | 6 414,00 | 12.2016 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2016 г. | х | х | х | 17 | 20 | 8 735,80 | 6 007,80 | 6 007,80 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 550 938,79 | 1 655,40 | 6 414,00 | х |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2014-2016 гг | 65 | 65 | 30 799,1 | 24 132,0 | 23 520,3 | 1338 | 23 257 111,0 | 9 536 235,00 | 8 602 952,00 | 1 629 126,00 | 20 086 842,01 | 5 249,61 | 19 128,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества многоквартирных домов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг. |  |  |

| Приложение 2 к постановлению Администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг.» Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды, установленные части 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | виды, установленые законом Челябинской области № 512-ЗО |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | ремонт фундаментов | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды |  |  |
|  |  | рублей | рублей | еди-ниц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. мет-ров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 2014 г. |  |  |
| 1 | п Мирный, ул Ленина, д. 16 | 1 368 635,00 | 309 744,00 | 0 | 0,00 | 621,00 | 908 496,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 150 395,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | п Мирный, ул Ленина, д. 18 | 1 365 845,00 | 303 310,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | 913 559,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 148 976,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | п Полевой, ул Центральная, д.11 | 880 737,00 | 284 535,00 | 0 | 0,00 | 295,00 | 531 604,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 64 598,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п Полевой, ул Центральная, д.5 | 1 101 479,00 | 353 561,00 | 0 | 0,00 | 364,00 | 661 684,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 86 234,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 12 | 832 041,00 | 832 041,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 14 | 832 549,00 | 832 549,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 3А | 755 051,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 718,00 | 755 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | п Рощино, ул. Ленина, д.13 | 1 107 282,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 1 107 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | п Саккулово ул Мира д.1 | 1 486 330,00 | 1 275 897,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 210 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | п Саккулово ул Мира д.2 | 1 515 237,00 | 1 275 897,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 239 340,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | п Саккулово ул Мира д.3 | 1 515 906,00 | 1 275 897,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 240 009,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | п Саргазы ул Мира д.14 | 3 506 492,00 | 1 498 904,00 | 0 | 0,00 | 684,00 | 1 791 979,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 215 609,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | п Томинский, ул. Новоселов, д. 8 | 860 075,00 | 860 075,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | п Томинский, ул. Школьная, д. 11 | 896 439,00 | 896 439,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | п Томинский, ул. Школьная, д. 9 | 902 245,00 | 902 245,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | с Долгодеревенское ул 1 Мая д.147 | 1 321 834,00 | 1 157 810,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 164 024,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 34 | 2 062 194,00 | 453 239,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 1 452 459,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 156 496,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 38 | 946 740,00 | 946 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2014 г. | 23 257 111,00 | 13 458 883,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756,00 | 8 122 114,00 | 0,00 | 0,00 | 3 933,00 | 1 676 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2015 г. |  |  |
| 1 | п Мирный ул Ленина, д.13 | 985 790,00 | 705 790,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 800,0 | 280 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | п Мирный ул. Ленина, д.14 | 1 757 630,00 | 714 630,00 | 0,0 | 0,00 | 560,0 | 868 000,00 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 175 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | п Полевой ул Центральная, д.13 | 1 031 750,00 | 463 450,00 | 0,0 | 0,00 | 291,00 | 451 050,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 117 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п Саргазы ул Мира д.6 | 995 935,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 649,0 | 995 935,22 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | с Долгодеревенское ул. 1 Мая, 127 | 1 276 000,00 | 611 050,00 | 0,0 | 0,00 | 429,0 | 664 950,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2015 г. | 6 047 105,22 | 2 494 920,00 | 0,0 | 0,00 | 1 929,0 | 2 979 935,22 | 0,0 | 0,00 | 1 585,0 | 572 250,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2016 г. |  |  |
| 1 | с Долгодеревенское, ул.Ленина, д.16 | 1 064 590,00 | 1 064 590,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | п Полетаево ул Пионерская, д. 18 | 2 450 770,00 | 1 309 770,00 | 0,0 | 0,00 | 700,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | п Полетаево ул Пионерская, д.32 | 1 330 083,79 | 87 320,00 | 0,0 | 0,00 | 740,00 | 1 189 113,79 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 53 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п Рощино ул Фабричная, д.5 | 911 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 860,00 | 911 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | п Томинский, ул Мира, д.14 | 1 962 320,00 | 1 684 820,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | п Саргазы, ул Мира, д. 3 | 1 283 490,00 | 362 540,00 | 0,0 | 0,00 | 565,00 | 920 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | п Солнечный ул Гагарина, д.21 | 1 548 085,00 | 201 970,00 | 0,0 | 0,00 | 750,00 | 1 199 965,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 146 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2016 г. | 10 550 938,79 | 4 711 010,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615,00 | 5 362 628,79 | 0,00 | 0,00 | 931,00 | 477 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2014-2016 гг | 39 855 155,01 | 20 664 813,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 16 464 678,01 | 0,00 | 0,00 | 6 449,00 | 2 725 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Сосновского муниципального района « Об утверждении краткосрочного плана реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества многоквартирных домов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг.» |  |  |
| Планируемые показатели выполнения Программы |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирн- ых домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |  |  |
|  |  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 19 202,40 | 878 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 257 111,00 | 23 257 111,00 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2014 г. | 19 202,40 | 878 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 257 111,00 | 23 257 111,00 |  |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 2 860,90 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 047 105,22 | 6 047 105,22 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2015 г. | 2 860,90 | 138 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 047 105,22 | 6 047 105,22 |  |  |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 8 735,80 | 322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 550 938,79 | 10 550 938,79 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2016 г. | 8 735,80 | 322 |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 550 938,79 | 10 550 938,79 |  |  |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2014-2016 гг | 29 748,50 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 855 155,01 | 39 855 155,01 |  |  |