Постановление администрации Сосновского муниципального района от 23.12.2022г. № 2614

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

В соответствии с постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 01.10.2021 г.
№ 1378 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формировании и реализации», постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 14.12.2022 г. № 2486 администрация Сосновского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы».

2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.

Глава Сосновского

муниципального района					                    Е.Г. Ваганов

Приложение

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 23.12. 2022г. № 2614

План

реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области
«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия, муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограмм, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, тыс. рулей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | 123299,8 76299,8 47000,00 0,00 | 123299,8 76299,8 47000,00 0,00 | 167369,27 77937,3 47000,00 0,00 | 123299,8 76299,8 47000,00 0,00 | 123299,8 76299,8 47000,00 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Построено 1,4551км | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2. | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Ремонт дорог — 8,038км | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | 78299,8 | 78299,8 | 79937,3 | 78299,8 | 78299,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 76299,8 | 76299,8 | 77937,3 | 76299,8 | 76299,8 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 3. | Проектно-изыскательские работы | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Разработанная проектная документация | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 4. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Заключить Соглашения с муниципальными образованиям Сосновского муниципального района | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 5. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Провести иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |