Постановление администрации Сосновского муниципального района от 28.12.2022г. № 2641

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

В соответствии с [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=19610562&sub=0) администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 01.10.2021 г.
№ 1378 «О [Порядке](http://mobileonline.garant.ru/document?id=19610562&sub=1000) принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формировании и реализации», постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 12.12.2022 г. №2451 «Об утверждении муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» администрация Сосновского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области».

2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Сосновского муниципального района
С.А. Чигинцева.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Сосновского муниципального района

 Челябинской области

 от 28.12.2022 г. № 2641

План

реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области
«Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

на 2023 и на плановый период 2024-2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия, муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы(дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,тыс. рулей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 60 044,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 52 596,3 | - | - |
| областной бюджет | 5 167,4 | - | - |
| местный бюджет | 4 557,3 | - | - |
| внебюджетные источники | 3 723,0 | - | - |
| 1. | Капитальный ремонт помещений спортзала № 1 МОУ Долгодеревенская СОШ Сосновского муниципального района Челябинской области, с. Долгодеревенское, ул. Строителей, 6 | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год – 0Количество капитально отремонтированных объектов общеобразовательных учреждений2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год – 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023  | 1 875,4 | - | - |
| федеральный бюджет | 1 620,3 | - | - |
| областной бюджет | 67,5 | - | - |
| местный бюджет | 1,9 | - | - |
| внебюджетные источники | 185,7 | - | - |
| Контрольное событие 1.1.Проведены процедуры закупок  | х | х | 17.02.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 1.2.Заключен муниципальный контракт  | х | х | 01.03.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 1.3.Исполнен заключенный муниципальный контракт  | х | х | 31.12.2023  | х | х | х |
| 2. | Капитальный ремонт МОУ Долгодеревенская СОШ, расположенной по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Набережная, 1 | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий 2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год – 0Количество капитально отремонтированных объектов общеобразовательных учреждений2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год – 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023  | 37 733,8 | - | - |
| федеральный бюджет | 32 601,9 | - | - |
| областной бюджет | 1 358,5 | - | - |
| местный бюджет | 2 367,7 | - | - |
| внебюджетные источники | 1 405,7 | - | - |
| Контрольное событие 2.1.Проведены процедуры закупок | х | х | 17.02.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 2.2.Заключен муниципальный контракт | х | х | 01.03.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 1.3.Исполнены заключенный муниципальный контракт  | х | х | 31.12.2023  | х | х | х |
| 3. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ Сирюсинская СОШ, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, с. Туктубаево, ул. Плановая, 7А | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год – 0Количество капитально отремонтированных объектов общеобразовательных учреждений2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год – 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023  | 5 569,4 | - | - |
| федеральный бюджет | 4 811,9 | - | - |
| областной бюджет | 200,5 | - | - |
| местный бюджет | 5,6 | - | - |
| внебюджетные источники | 551,4 | - | - |
| Контрольное событие 3.1.Проведены процедуры закупки | х | х | 17.02.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.2.Заключен муниципальный контракт  | х | х | 01.03.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.3.Исполнен заключенный муниципальный контракт | х | х | 31.12.2023 | х | х | х |
| 4.  | Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения по адресу: Челябинская обл., Сосновский р-н, д. Алишева | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год – 0Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения2023 год – 3,55 км,2024 год – 0,2025 год – 0Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования)2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год – 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023  | 15 224,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 13 153,5 | - | - |
| областной бюджет | 548,1 | - | - |
| местный бюджет | 15,2 | - | - |
| внебюджетные источники | 1 507,2 | - | - |
| Контрольное событие 3.1.Проведены процедуры закупки | х | х | 17.02.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.2.Заключен муниципальный контракт  | х | х | 01.03.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.3.Исполнен заключенный муниципальный контракт | х | х | 31.12.2023 | х | х | х |
| 5. | Облицовка фасада здания по ул. Лесная, 2а п. Полетаево Сосновского муниципального района | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год - 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 639,2 | х | х |
| федеральный бюджет | 240,3 | х | х |
| областной бюджет | 1 759,7 | х | х |
| местный бюджет | 1 609,2  | х | х |
| внебюджетные источники | 30,0 | х | х |
| Контрольное событие 3.1.Проведены процедуры закупки | х | х | 17.02.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.2.Заключен муниципальный контракт  | х | х | 01.03.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.3.Исполнен заключенный муниципальный контракт | х | х | 31.12.2023 | х | х | х |
| 6. | Ремонт сети наружного освещения въездной дороги по ул. Труда д. Бутаки Сосновского муниципального района | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год - 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 088,2 | х | х |
| федеральный бюджет | 91,5 | х | х |
| областной бюджет | 670,2 | х | х |
| местный бюджет | 296,5 | х | х |
| внебюджетные источники | 30,0 | х | х |
| Контрольное событие 3.1.Проведены процедуры закупки | х | х | 17.02.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.2.Заключен муниципальный контракт  | х | х | 01.03.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.3.Исполнен заключенный муниципальный контракт | х | х | 31.12.2023 | х | х | х |
| 7. | Установка ограждения территории МДОУ № 15 п. Саккулово | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий2023 год – 1,2024 год – 0,2025 год - 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 914,0 | х | х |
| федеральный бюджет | 76,9 | х | х |
| областной бюджет | 562,9 | х | х |
| местный бюджет | 261,2 | х | х |
| внебюджетные источники | 13,0 | х | х |
| Контрольное событие 3.1.Проведены процедуры закупки | х | х | 17.02.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.2.Заключен муниципальный контракт  | х | х | 01.03.2023 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.3.Исполнен заключенный муниципальный контракт | х | х | 31.12.2023 | х | х | х |