### Годовой отчет о ходе реализации

### Муниципальной районной программы

### «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»  в Сосновском муниципальном районе,

### утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 10.08.2016 № 1245

| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2022 |
| Дата составления отчета | 20 февраля 2023 года |
| Исполнители | Начальник отдела капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации Сосновского муниципального района Хазиев Руслан Расимович 8(351-44)9-04-84 okssosna@mail.ru Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района Бакланова Надежда Сергеевна 8(351-44) 9-03-60 Inz-inf@chelsosna.ru Начальник отдела субсидирования администрации Сосновского муниципального района Арчугова Людмила Алексеевна 8(351-44)9-03-27 subsidii@chelsosna.ru |

### Первый заместитель

### Главы района                                                                                         С.А. Чигинцев

Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Сосновского муниципального района Челябинской области, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, Челябинской области и Сосновском муниципальном районе.

Муниципальная районная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Сосновском муниципальном районе (далее именуется – муниципальная районная программа) продолжает реализацию задач, осуществленных в рамках муниципальной районной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Сосновском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 21.05.2014 года № 794 «О муниципальной районной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Сосновском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы».

Муниципальная районная программа разработана в соответствии с задачами, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее именуется - Указ), отражает стратегические цели, принципы и механизмы государственной политики, направленные на обеспечение массового строительства жилья для всех категорий граждан.

В рамках реализации муниципальной районной программы запланировано отработать ряд мероприятий, способствующих увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Целью муниципальной районной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи муниципальной районной программы:

государственная поддержка развития коммунальной инфраструктуры, в том числе создание условий для привлечения средств инвесторов в целях финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

развитие газификации населенных пунктов Челябинской области;

повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

содействия ряду категорий граждан в приобретении и строительстве жилья (молодые семьи, граждане, осуществляющие индивидуальное жилищное строительство, граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые специалисты).

подготовка градостроительной документации территории Сосновского муниципального района и обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры

Муниципальная районная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Мероприятия подпрограммы направлены на повышение комфортности и безопасности проживания населения Сосновского муниципального района Челябинской области за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма обеспечивает достижение следующих значений показателей:

строительство, модернизация и капитальный ремонт 39,535 километров инженерных сетей;

строительство 146,0041 километров газораспределительных сетей.

2) «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий». Целью подпрограммы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По итогам реализации подпрограммы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получит 91 молодая семья.

3) «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования». Подпрограмма направлена на оказание государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, приобретших (построивших) жилье с использованием средств жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение (строительство) жилья.

4) «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства». Целью подпрограммы является увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков, находящихся в сельской местности, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также развитие региональной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территорий Сосновского муниципального района.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:

предоставление для жилищного строительства земельных участков;

формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;

# привлечение инвестиционных средств для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры.

### По итогам реализации муниципальной районной программы   обеспеченность населения жилыми помещениями достигла 45,22 кв. м на 1 человека.

Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограмм муниципальной районной программы – 6,33% что соответствует плановым показателям.

Подпрограмма

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

По итогам реализации подпрограммы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- проведены модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей 0,876 километров или 100 %  от запланированного показателя.

- построено 7,259 километров газораспределительных сетей или 99,50 %  от запланированного показателя.

По итогам 2022 года бюджетные средства, предусмотренные  на реализацию подпрограммы (127 899,34804тыс. рублей) использованы на 83,75% (107 11446856 тыс. рублей).

### Подпрограмма

### «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

## Основной целью подпрограммы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачами подпрограммы являются:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

### По состоянию на 1 января 2022 года участниками подпрограммы являлось 69 молодых семей.

В отчетном году 25 молодым семьям выданы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Общая сумма социальных выплат  21 094,74406 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 6 316,79905 тыс. рублей. С использованием бюджетных средств приобретены (построены) жилые помещения общей площадью  1624,5 кв.м.

Индикативные показатели подпрограммы на 2022 год выполнены на 100%.

### Подпрограмма

### «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»

### Реализация подпрограммы в 2022 году не предусмотрена.

### Подпрограмма

### «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

По итогам 2022 года бюджетные средства, предусмотренные  на реализацию подпрограммы (101 928,70931 тыс. рублей) использованы на 83,16% (84 766,32186 тыс. рублей).

### - Подготовка схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Сосновского муниципального района  Челябинской области.

Предусмотренные подпрограммой 119,700 тыс. рублей, освоено в полном объеме (100%):

Выполнены работы по планировке территории Полетаевского сельского  поселения.

- Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий

В  2022 году осуществлено строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения (в целях подключения объектов малоэтажной застройки экономического класса) на двух земельных участках, расположенных в Сосновском районе Челябинской области (в 220 метрах и 650 метрах юго-западнее поселка Северный) 34,6 км, КНС -2 шт. и ПНР.

Предусмотрено программой 101 809,00931 тыс. рублей, фактически выполнено и профинансировано 84 646,62186 тыс. рублей (83,14%).