Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 17.09.2015 года №2752

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг.

В целях реализации требований Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Закона Челябинской области № 512-ЗО от 27.06.2013 года «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг. (приложение).

- Постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.04.2015 года № 1639 признать утратившим силу.

- Управлению муниципальной службы (О.В.Осипова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и его размещение на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района В.В. Голованова.

Глава Сосновского

муниципального района 							       В.П.Котов

Приложение к постановлению

администрации Сосновского

муниципального района

от 17.09.2015 г.

№ 2752

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В

СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГГ

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Плана									         3

Раздел 1. Общие положения							         5

Раздел 2. Ресурсное обеспечение Плана реализации			         5

Раздел 3. Организация управления и механизм реализации Плана        5

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Плана			         6

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В

СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 гг

ПАСПОРТ

краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Сосновского муниципального района на 2014-2016 годы

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - | жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - | Администрация Сосновского муниципального района |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - | Отдел по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района |
| Цель Плана | - | осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского района, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно Приложению. |
| Задачи Плана | - | - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий - повышение комфортности проживания граждан |

| Сроки и этапы реализации краткосрочного Плана | - | 2014-2016 годы |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - | взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | - проведение капитального ремонта общего имущества в 38 многоквартирных домах, в том числе по годам: 2014 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 23 многоквартирных домах; 2015 г. – 1 вид ремонтов общего имущества на 5 многоквартирных домах; 2016 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 10 многоквартирных домах; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 38 многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновского муниципального района |

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 годы (далее – План) включено 38 многоквартирных дома общей площадью 39 633,5 тыс. кв. метров., в том числе:

- на 2014 г.  – 23 многоквартирных дома общей площадью 23 589,8 тыс. кв. метров;

- на 2015 г. – 5 многоквартирных домов общей площадью 9 554,9 тыс. кв. метров;

- на 2016 г. – 10 многоквартирных домов общей площадью 6 488,8 тыс. кв. метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

- Объем финансирования Плана реализации на 2014 – 2016 гг. составляет 39 018 134,00 рублей, в том числе:

2014 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 23 многоквартирных домах;

2015 г. – 1 вид ремонтов общего имущества на 5 многоквартирных домах;

2016 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 10 многоквартирных домах.

2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.

3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

4. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

5. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

6. В соответствии со ст. 12 Законом Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

8. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 38 многоквартирных домах общей площадью 39 633,5 тыс. кв. метров.

9. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

### Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; количество капитально отремонтированных домов | кв. метры единиц | 23 589,8 23 | 9 554,9 5 | 6 488,8 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации Сосновского муниципального района « Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чело- век | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/ кв. метр | рублей/ кв. метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п Мирный, ул. Ленина, д. 16 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 668,20 | 623,00 | 623,00 | 48 | 1 611 635,00 | 660 827,00 | 596 154,00 | 112 893,00 | 241 761,00 | 2 586,89 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 2 | п Мирный, ул. Ленина, д. 18 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 676,60 | 631,10 | 631,10 | 36 | 1 365 845,00 | 560 045,00 | 505 235,00 | 95 675,00 | 204 890,00 | 2 164,23 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 3 | п Нагорный, ул. Советская, д.5 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 3 | 959,3 | 818,48 | 818,48 | 59 | 486 504,00 | 199 484,00 | 179 961,00 | 34 079,00 | 72 980,00 | 594,40 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 4 | п Полевой, ул. Центральная, д.11 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 1 | 330,90 | 302,30 | 221,20 | 24 | 880 737,00 | 361 133,00 | 325 789,00 | 61 696,00 | 132 119,00 | 2 913,45 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 5 | п Полевой, ул. Центральная, д.5 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 415,90 | 373,50 | 243,90 | 24 | 1 101 479,00 | 451 645,00 | 407 444,00 | 77 157,00 | 165 233,00 | 2 949,07 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 6 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 12 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 747,30 | 730,40 | 730,40 | 29 | 832 041,00 | 341 166,00 | 307 778,00 | 58 283,00 | 124 814,00 | 1 139,16 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 7 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 14 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 810,9 | 738,30 | 738,30 | 29 | 832 549,00 | 341 374,00 | 307 964,00 | 58 320,00 | 124 891,00 | 1 127,66 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 8 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 2 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 001,00 | 552,4 | 520,4 | 24 | 232 446,00 | 95 311,00 | 85 983,00 | 16 282,00 | 34 870,00 | 420,79 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 9 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 2Б | 1970 |  | деревянные | 2 | 2 | 562,5 | 510,5 | 365,6 | 34 | 214 806,00 | 88 078,00 | 79 458,00 | 15 047,00 | 32 223,00 | 420,78 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 10 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 3А | 1980 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 882,60 | 1 287,60 | 1 239,10 | 72 | 755 051,00 | 309 598,00 | 279 298,00 | 52 891,00 | 113 264,00 | 586,40 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 11 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 4 | 1962 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 421,3 | 912,6 | 785,9 | 72 | 293 750,00 | 120 448,00 | 108 660,00 | 20 577,00 | 44 065,00 | 321,88 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 12 | п Рощино, ул. Ленина, д.13 | 1981 |  | панельные | 5 | 4 | 4 182,00 | 3 189,80 | 3 189,80 | 177 | 1 107 282,00 | 454 025,00 | 409 591,00 | 77 563,00 | 166 103,00 | 347,13 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 13 | п Саккулово ул Мира д.1 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 674,40 | 634,80 | 579,10 | 45 | 1 486 330,00 | 609 448,00 | 549 803,00 | 104 115,00 | 222 964,00 | 2 341,41 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 14 | п Саккулово ул Мира д.2 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 696,70 | 651,40 | 607,20 | 42 | 1 515 237,00 | 621 300,00 | 560 496,00 | 106 140,00 | 227 301,00 | 2 326,12 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 15 | п Саккулово ул Мира д.3 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 695,70 | 654,40 | 654,40 | 30 | 1 515 906,00 | 621 575,00 | 560 743,00 | 106 187,00 | 227 401,00 | 2 316,48 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 16 | п Саргазы ул Мира д.14 | 1982 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 500,00 | 1 460,80 | 1 310,70 | 98 | 3 506 492,00 | 1 437 785,00 | 1 297 074,00 | 245 624,00 | 526 009,00 | 2 400,39 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 17 | п Саргазы ул Мира д.9 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 1 | 381,8 | 343,5 | 343,5 | 14 | 117 006,00 | 47 976,00 | 43 281,00 | 8 196,00 | 17 553,00 | 340,63 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 18 | п Томинский, ул. Новоселов, д. 8 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 670,00 | 623,10 | 623,10 | 35 | 860 075,00 | 352 661,00 | 318 147,00 | 60 247,00 | 129 020,00 | 1 380,32 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 19 | п Томинский, ул. Школьная, д. 11 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 779,00 | 745,50 | 685,10 | 42 | 896 439,00 | 367 571,00 | 331 598,00 | 62 794,00 | 134 476,00 | 1 202,47 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 20 | п Томинский, ул. Школьная, д. 9 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 800,00 | 738,60 | 738,60 | 36 | 902 245,00 | 369 952,00 | 333 746,00 | 63 201,00 | 135 346,00 | 1 221,56 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 21 | с Долгодеревенское ул 1 Мая д.147 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 203,40 | 739,70 | 739,70 | 36 | 1 321 834,00 | 541 999,00 | 488 955,00 | 92 592,00 | 198 288,00 | 1 786,99 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 22 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 34 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 326,90 | 857,90 | 857,90 | 37 | 2 062 194,00 | 845 572,00 | 762 819,00 | 144 453,00 | 309 350,00 | 2 403,77 | 6 300,00 | 09.2015 |
| 23 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 38 | 1973 |  | панельные | 2 | 2 | 1 203,40 | 745,00 | 702,90 | 38 | 1 079 268,00 | 442 538,00 | 399 228,00 | 75 601,00 | 161 901,00 | 1 448,68 | 6 300,00 | 09.2015 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2014 г. | х | х | х | 52 | 48 | 23 589,8 | 18 864,68 | 17 949,38 | 1081 | 24 977 151,00 | 10 241 511,00 | 9 239 205,00 | 1 749 613,00 | 3 746 822,00 | 1 324,02 | 6 300,00 |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с Долгодеревенское ул. Ленина, 40 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1496, 8 | 902,1 | 902,1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 321,00 |  |  | 12.2015 |
| 2 | п Мирный ул. Ленина, д.14 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 604,7 | 508,2 | 508,2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 866,00 |  |  | 12.2015 |
| 3 | п Рощино ул. Фабричная, д.5 | 1987 |  | панельные | 5 | 4 | 4197,4 | 3204,7 | 3204,7 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 206,00 |  |  | 12.2015 |
| 4 | п Полетаево ул. Пионерская, 26 | 1982 |  | кирпичные | 5 | 4 | 2917,3 | 1708,2 | 1708,2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 209,00 |  |  | 12.2015 |
| 5 | п Полевой ул Центральная, д. 13 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 1 | 338,7 | 311,8 | 311,8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 424,00 |  |  | 12.2015 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2015 г. | х | х | х | 16 | 14 | 9 554,9 | 6 635,0 | 6 635,0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 395 026,00 |  |  | х |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 127 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 432,9 | 394,1 | 394,1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 720,00 |  |  | 12.2016 |
| 2 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 145 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 264,3 | 724,1 | 724,1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 697 401,00 |  |  | 12.2016 |
| 3 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 2 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 770,1 | 711,5 | 711,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 580,00 |  |  | 12.2016 |
| 4 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 4 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 773,9 | 713,1 | 713,1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 800,00 |  |  | 12.2016 |
| 5 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 44 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1000,0 | 917,1 | 875,7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 600,00 |  |  | 12.2016 |
| 6 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 3 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 689,1 | 558,5 | 558,5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 081,00 |  |  | 12.2016 |
| 7 | п. Саргазы, ул. Набережная, д. 4 | 1980 |  | панельные | 3 | 2 | 935,2 | 839,8 | 690,8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 000,00 |  |  | 12.2016 |
| 8 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 720,6 | 694,94 | 694,94 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 010,00 |  |  | 12.2016 |
| 9 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 10 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 915,0 | 513,6 | 513,6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 570,00 |  |  | 12.2016 |
| 10 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 21 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 1 | 252,0 | 168,2 | 154,7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 009 195,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2016 г. | х | х | х | 21 | 21 | 6 488,8 | 6 234,94 | 6 031,04 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 645 957,00 |  |  | х |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2014-2016 гг | 89 | 83 | 39 633,5 | 31 734,62 | 30 615,42 | 1784 | 24 977 151,00 | 10 241 511,00 | 9 239 205,00 | 1 749 613,00 | 17 787 805,00 | 1 324,02 | 6 300,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества многоквартирных домов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг. |  |  |

| Приложение 2 к постановлению Администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг.» Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды, установленные части 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | виды, установленые законом Челябинской области № 512-ЗО |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | ремонт фундаментов | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды |  |  |
|  |  | рублей | рублей | еди-ниц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. мет-ров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 2014 г. |  |  |
| 1 | п Мирный, ул Ленина, д. 16 | 1 611 635,00 | 552 744,00 | 0 | 0,00 | 621,00 | 908 496,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 150 395,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | п Мирный, ул Ленина, д. 18 | 1 365 845,00 | 303 310,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | 913 559,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 148 976,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | п Нагорный, ул. Советская, д.5 | 486 504,00 | 284 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,0 | 202 159,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п Полевой, ул Центральная, д.11 | 880 737,00 | 284 535,00 | 0 | 0,00 | 295,00 | 531 604,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 64 598,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | п Полевой, ул Центральная, д.5 | 1 101 479,00 | 353 561,00 | 0 | 0,00 | 364,00 | 661 684,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 86 234,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 12 | 832 041,00 | 832 041,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 14 | 832 549,00 | 832 549,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 2 | 232 446,00 | 232 446,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 2Б | 214 806,00 | 214 806,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 3А | 755 051,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 718,00 | 755 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Полетаево, ул Пионерская, д. 4 | 293 750,00 | 293 750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | п Рощино, ул. Ленина, д.13 | 1 107 282,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 1 107 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | п Саккулово ул Мира д.1 | 1 486 330,00 | 1 275 897,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 210 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | п Саккулово ул Мира д.2 | 1 515 237,00 | 1 275 897,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 239 340,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | п Саккулово ул Мира д.3 | 1 515 906,00 | 1 275 897,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 240 009,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | п Саргазы ул Мира д.14 | 3 506 492,00 | 1 498 904,00 | 0 | 0,00 | 684,00 | 1 791 979,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 215 609,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | п Саргазы, ул. Мира, д.9 | 117 006,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,00 | 117 006,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | п Томинский, ул. Новоселов, д. 8 | 860 075,00 | 860 075,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | п Томинский, ул. Школьная, д. 11 | 896 439,00 | 896 439,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | п Томинский, ул. Школьная, д. 9 | 902 245,00 | 902 245,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | с Долгодеревенское ул 1 Мая д.147 | 1 321 834,00 | 1 157 810,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 164 024,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 34 | 2 062 194,00 | 453 239,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 1 452 459,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 156 496,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 38 | 1 079 268,00 | 946 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 132 528,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2014 г. | 24 977 151,00 | 14 727 230,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756,00 | 8 122 114,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,00 | 2 127 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2015 г. |  |  |
| 1 | с Долгодеревенское, ул. Ленина, 40 | 1 185 321,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 1 185 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | п Мирный ул. Ленина, д.14 | 1 044 866,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560,0 | 1 044 866,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | п Рощино, ул. Фабричная, д.5 | 929 206,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 860,0 | 929 206,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 26 | 746 209,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 730,0 | 746 209,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | п Полевой ул Центральная, д.13 | 489 424,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 291,00 | 489 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2015 г. | 4 395 026,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 131,0 | 4 395 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2016 г. |  |  |
| 1 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 127 | 799 720,0 | 642 470,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 157 250,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 145 | 1 697 401,00 | 527 371,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 192 030,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 2 | 160 580,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 160 580,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 4 | 912 800,00 | 0,00 | 0 | 0 | 560,0 | 912 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 44 | 1 010 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | 620,0 | 1 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 3 | 507 081,00 | 362 540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,65 | 144 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | п. Саргазы, ул. Набережная, д. 4 | 530 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 1 038 010,00 | 742 010,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 10 | 980 570,00 | 921 170,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 21 | 2 009 195,00 | 640 545,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 1 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 146 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2016 г. | 9 645 957,00 | 3 836 106,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,0 | 4 653 900,00 | 110,00 | 59 400,00 | 2 963,65 | 1 096 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2014-2016 гг | 39 018 134,00 | 18 563 336,00 | 0,00 | 0,00 | 12 580,00 | 17 171 040,00 | 0,00 | 0,00 | 7 137,00 | 3 224 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Сосновского муниципального района « Об утверждении краткосрочного плана реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества многоквартирных домов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг.» |  |  |
| Планируемые показатели выполнения Программы |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирн- ых домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |  |  |
|  |  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 23 589,8 | 1 081 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 977 151,00 | 24 977 151,00 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2014 г. | 23 589,8 | 1 081 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 977 151,00 | 24 977 151,00 |  |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 9 554,9 | 378 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 395 026,00 | 4 395 026,00 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2015 г. | 9 554,9 | 378 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 395 026,00 | 4 395 026,00 |  |  |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 6 488,8 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 645 957,00 | 9 645 957,00 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2016 г. | 6 488,8 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 645 957,00 | 9 645 957,00 |  |  |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2014-2016 гг | 39 633,5 | 1 784 | 0 | 0 | 23 | 15 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 018 134,00 | 39 018 134,00 |  |  |