Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 30.11.2018 года № 3069

О внесении изменений в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

В целях совершенствования, развития сети автомобильных дорог и улучшения транспортной связи сельских населенных пунктов в Сосновском муниципальном районе, администрация Сосновского муниципального района, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.06.2017 года № 1963:

- В паспорте программы:

в позиции касающейся  объемов и источников финансирования мероприятий программы:

В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1363298,44 тыс. рублей » заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1015288,85 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 1346174,02 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 1005063,73 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 10826,60 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 10225,12 тыс. рублей»,

В абзаце 2:

слова «в 2017 году – 373809,99 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017 году –23783,43 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет - 367930,82 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет - 23583,93 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет - 5879,17 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет -199,5 тыс. рублей».

В абзаце 3:

слова «в 2018 году - 110607,44 тыс. рублей» заменить на слова «в 2018 году – 112624,42 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет - 98410,32 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 106993,20 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет - 553,03 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 5631,22 тыс. рублей».

В позиции касающейся  важнейших целевых индикаторов и показателей:

после слов «ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района»:

слова «всего 9,144 км» заменить на слова «всего 4,28 км»,

слова «в 2018 году – 4,864 км» заменить на слова «в 2018 году – 0,0 км»;

после слов «ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района»:

слова «всего 36,57 км» заменить на слова «всего 9,224 км»,

слова «в 2017 году - 33,62 км» заменить на слова «в 2017 году - 0,0 км»,

слова «в 2018 году - 2,956 км» заменить на слова «в 2018 году - 9,224 км».

В позиции касающейся  ожидаемых конечных результатов реализации программы и показателей социально-экономической эффективности:

слова «построить 9,144 километра» заменить на слова «построить 4,28 километра»;

слова «отремонтировать 36,57 километра» заменить на слова «отремонтировать 9,224 километра»;

- В пункте 9 раздела VI. Ресурсное обеспечение Программы:

В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1363298,44 тыс. рублей » заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1015288,85 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет - 1346174,02 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 1005063,73 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет - 10826,60 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 10225,12 тыс. рублей»,

В абзаце 2:

слова «в 2017 году - 373809,99 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017 году - 23783,432 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет - 367930,82 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет - 23583,93 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет - 5879,17 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет - 199,5 тыс. рублей»,

В абзаце 3:

слова «в 2018 году - 110607,44 тыс. рублей» заменить на слова «в 2018 году – 112624,42 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет - 98410,32 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 106993,20 тыс. рублей»

слова «местный бюджет - 553,03 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 5631,22 тыс. рублей».

- Таблицу в пункте 16 раздела VIII. изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Всего | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района, км | 4,28 | 2,0 | 0,0 | 0,38 | 0,38 | 0,7 | 0,82 |
| ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района, км | 9,224 | 0 | 9,224 |  |  |  |  |

- Приложение 1  к программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отменить постановление администрации Сосновского муниципального района от 22.11.2018 года № 3004 «О внесении изменений в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы».

3. Управлению муниципальной службы (О.В.Осипова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Сосновского муниципального района                    И.М. Азархина.

Глава Сосновского

муниципального района                                                     		     Е.Г.Ваганов

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 30.11.2018 г. № 3069

| Перечень мероприятий Программы |
| --- |
| "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы" |
| Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | 2017-2022 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв. м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей |  |
| Всего по Программе: | 13,504 | 17600 | 2017-2022 | 13,504 | 1015288,85674/10225,12128 | 2,0 | 23783,432/ 199,5 | 9,224 | 112624,42474/5631,22124 | 0,38 | 78325,75/ 391,63 | 0,38 | 78325,75/ 391,63 | 0,7/ 17600 | 311239,15/ 1556,19 | 0,82 | 410990,36/ 2054,95 |  |
| в том числе по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог |
| Строительство Подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинской области | 2,0 | 0 | 2017 | 2,0 | 46189,04218/ 1819,08551 | 2,0 | 17964,644/ 199,5 | 0,0 | 28224,39818/ 1619,58551 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Компенсация расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевого объекта в районе строительства подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинская область | 0 | 0 | 2018 | 0 | 3077,98101/153,89905 |  |  | 0 | 3077,98101/153,89905 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 3 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 0,76 |  | 2018/ 2019 | 0,76 | 156651,5/ 783,26 |  |  |  |  | 0,38 | 78325,75/ 391,63 | 0,38 | 78325,75/ 391,63 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 5 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 1,4 |  | 2020/ 2021 | 1,4 | 430212,1/ 2151,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 215106,05/ 1075,53 | 0,7 | 215106,05/ 1075,53 | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 6 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) |  | 17600 | 2022 | 17600 | 96133,1/ 480,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17600 | 96133,1/ 480,66 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 7 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 0,12 |  | 2022 | 0,12 | 195884,3/ 979,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 195884,3/ 979,42 | Администрация Сосновского района |
| Итого по разделу 1: | 4,28 | 17600 |  | 4,28/ 17600 | 928148,02319/ 6367,3846 | 2,0 | 17964.644/199,5 | 0,0 | 31302,37919/ 1773,48456 | 0,38 | 78325,75/ 391,63 | 0,38 | 78325,75/ 391,63 | 0,7/ 17600 | 311239,15/ 1556,19 | 0,82 | 410990,36/ 2054,95 |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |
| Ремонт автодороги по ул. Солнечная от дома № 1 до дома № 11 в с. Долгодеревенское | 0,24 | 0 | 2017 | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. 40 лет Октября в д. Шигаево | 0,147 | 0 | 2017 | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. Спутника в д. Шигаево | 0,279 | 0 | 2017 | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. 1 Мая д. Казанцево | 0,7 | 0 | 2018 | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт дорожного покрытия улиц Солнечная в п. Трубный | 0,67 | 0 | 2018 | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. Галимова д. Б.Таскино | 1,025 | 0 | 2018 | 1,025 | 2871,98922/112,43510 |  |  | 1,025 | 2871,98922/112,43510 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. Российская в п. Солнечный | 0,135 | 0 | 2018 | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодорог по ул. Березовая, Васильковская, Линейная, Теннистая д. Шимаковка | 1,470 | 0 | 2018 | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Выполнение работ по Ремонту автодороги по ул. Энтузиастов п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2018 | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Малиновского в п. Мирный | 0,298 | 0 | 2018 | 0,298 | 518,53980 /25,92699 |  |  | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Выполнение работ по Ремонту дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Береговая в п. Новое поле | 0,15 | 0 | 2018 | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Производственная в п. Теченский | 0,39 |  | 2018 | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автомобильной дороги «Обход города Челябинска полигон ТБО (Полетаево)» | 3,32 |  | 2018 | 3,32 | 47524,48882/ 2405,36055 |  |  | 3,32 | 47524,48882/ 2405,36055 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Итого по разделу 2: | 9,224 |  |  | 9,224 | 63254,73355/3162,73668 |  |  | 9,224 | 63254,73355/3162,73668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию |
| «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство дороги Проектная 5 – автомобильная дорога Шершни-Северный» |  |  | 2017-2018 |  | 7860,00/0 |  | 4716,00/0 |  | 3144,00/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство ул. Набережной в поселке Западный» |  |  | 2017 |  | 1102,788/0 |  | 1102,788/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство «подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный» |  |  | 2018 |  | 13900,00/695,00 |  |  |  | 13900,00/695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Проведение гос. экспертизы на строительство дороги Проектная 5 - автомобильная дорога Шершни - Северный" Сосновского муниципального района Челябинской области |  |  |  |  | 1023,312/0 |  |  |  | 1023,312/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 23886,1/695,00 |  | 5818,788/0 |  | 18067,312/695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |