Постановление администрации Сосновского муниципального района от 27.12.2021г. № 1937

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 01.10.2021 г.
№ 1378 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формировании и реализации», постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.06.2017 г. № 1963 администрация Сосновского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы».

2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Исполняющего обязанности Первого заместителя Главы района Н.Н. Плюскову.

Глава Сосновского

муниципального района					                    Е.Г. Ваганов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

Челябинской области

от 27.12.2021 г. № 1937

План

реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области
«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия, муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, тыс. рулей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | х | 01.01.20217 | 31.12.2022 | 2 126 791,29503 1 243 441,5221 399 589,30663 483 760,4663 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильных дорог | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Построено 14,03029 км/ 17600 м2 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 165 063,761 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 796 891,80355 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 368 171,95745 |
|  | Контрольное событие 1.1. Строительство автомобильной дороги Проектная 5 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) |  | х | х | 31.12.2022 | х |
|  | Контрольное событие 1.2. Строительство автомобильной дороги Проектная 6 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) |  | х | х | 31.12.2022 | х |
|  | Контрольное событие 1.3. Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный. Переустройство КВЛ 500кВ ЮУГРЭС 2-Шагол при пересечении с автомобильной дорогой Подъездные пути к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  | х | х | 31.12.2022 | х |
|  | Контрольное событие 1.4. Строительство автомобильных дорог в п. Северный Сосновского района Челябинской области |  | х | х | 31.12.2022 | х |
|  | Контрольное событие 1.5. Строительство ул. Первой с устройством подъезда к детскому саду в микрорайоне Звездный п. Красное Поле Сосновского района Челябинской области |  | х | х | 31.12.2022 | х |
| 2. | Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Разработанная проектная документация | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3397,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 3397,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство дороги Проектная 5 — автомобильная дорога Шершни-Северный |  | х | х | 31.03.2022 | х |