Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 28.04.2017 года № 250

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области от 18.01.2017 г. о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, протоколом поручений заместителя Губернатора Челябинской области Р.У.Гаттарова по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий, направленных на улучшение делового климата Челябинской области, находящихся в зоне ответственности глав муниципальных образований:

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области (приложение).

2. Управлению муниципальной службы (Е.Л.Беспалова) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте www.chelsosna.ru .

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  первого заместителя главы Сосновского муниципального района И.М.Азархина.

Глава Сосновского

муниципального района     				         		              Е.Г.Ваганов

Приложение к распоряжению Администрации Сосновского муниципального района

от 28.04.2017 год № 250

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Технологическое присоединение к сетям газоснабжения»

в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Целевая модель «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения» |
| --- | --- |
| Описание ситуации | Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для технологического подключения к газовым сетям, разработанная на основе лучших региональных практик |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Степень взаимодействия муниципалитетов | Регламентация оказания муниципальных услуг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ | Да | - | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Главы муниципальных образований (по согласованию), Руководители территориальных сетевых организаций (по согласованию) |
| 1.1. | Степень взаимодействия муниципалитетов | Разработка Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», который может быть взят за основу ОМСУ при разработке соответствующих Административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 01.01.2017 | 01.04.2017 | Размещение административного регламента на сайте Минимущества Челябинской области, интернет-портале «Подключение-74», официальных сайтах ОМСУ | Да | - | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Главы муниципальных образований Челябинской области (по согласованию), Руководители газораспределительных организаций (по согласованию) |
|  |  | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешения на проведение «земляных» работ | 01.01.2017 | 01.04.2017 | Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ | - | - | Главы муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) |
| 1.1.1. |  | Разработка и размещение Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности городского округа (муниципального района), без предоставления земельных участков и установления сервитутов» | 01.01.2017 | 01.06.2017 | Размещение Административного регламента на официальном сайте Администрации городского округа (муниципального района) | Да | - | Антель О.В. начальник Управления архитектуры и строительства Администрации Сосновского муниципального района |
|  |  | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешения на проведение «земляных» работ | 01.01.2017 | 01.04.2017 | Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ | 10 | - | Антель О.В. начальник Управления архитектуры и строительства Администрации Сосновского муниципального района |
| 1.1.2. |  | Обеспечение предоставления услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности городского округа (муниципального района), без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и услуги "Выдача ордеров на производство земляных работ" по принципу "одного окна" в МФЦ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, % | 10 | - | Теличкина Е.В. И.о. начальника отдела по земельным отношениям КУИиЗО Сосновского муниципального района |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2021 |  | 30 |  |  |

Первый заместитель Главы

Сосновского муниципального района     				        								   И.М.Азархин