Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 13.07.2018 года №2093

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2019 г.

В целях реализации требований Закона Челябинской области № 512-ЗО от 27.06.2013 года «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2019 г. (приложение).

- Управлению муниципальной службы (О. В. Осиповой) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района В.В. Голованова.

Главы Сосновского

муниципального района 							     Е.Г.Ваганов

Приложение к постановлению

администрации Сосновского

муниципального района

от 13.07. 2018 г. № 2093

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В

СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019 г.

ПАСПОРТ

краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Сосновского муниципального района на 2019 год

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - | жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - | Администрация Сосновского муниципального района |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - | Отдел по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района |
| Цель Плана | - | осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского района, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно Приложению. |
| Задачи Плана | - | - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий - повышение комфортности проживания граждан |

| Сроки и этапы реализации краткосрочного Плана | - | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - | взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | - проведение капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах, в том числе по годам: 2019 г. – 8 видов ремонтов общего имущества на 10 многоквартирных домах; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновского муниципального района |

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2019 год (далее – План) включено 10 многоквартирных домов общей площадью             14 508,40 тыс. кв. метров., в том числе:

- на 2019 г.  – 10 многоквартирных домов общей площадью 14 508,40 тыс. кв. метров;

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

- Объем финансирования Плана реализации на 2019 г. составляет 16 859 895,61 рублей, в том числе:

2019 г. – 8 видов ремонтов общего имущества на 10 многоквартирных домах;

2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.

3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

4. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

5. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

8) подготовка сметы расходов на капитальный ремонт, предусматривающий оказание услуг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах 1 - 7 настоящего раздела;

9) разработку проектной документации на капитальный ремонт, предусматривающий оказание услуг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах 1 - 7 настоящего раздела (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

10) проведение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт, предусматривающий оказание услуг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах 1-7 настоящего раздела, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

11) осуществление строительного контроля при капитальном ремонте, предусматривающем оказание услуг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах 1 - 7 настоящего раздела.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

8. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 11 многоквартирных домах общей площадью 14 508,40 тыс. кв. метров.

9. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

### Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2019 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; количество капитально отремонтированных домов | кв. метры единиц | 14 508,40 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Сосновского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " Об утверждении краткосрочного плана реализации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2019 г." |
| Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эскплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Саккулово, ул.Центральная, д.4 | 1973 |  | кирпичный | 2 | 2 | 1122,9 | 378,8 | 678,8 | 35 | 1 126 285,32 | 12.2019 |
| 2 | п.Полевой, ул.Центральная, д.5 | 1963 |  | кирпичный | 2 | 2 | 415,9 | 373,6 | 373,6 | 24 | 472 912,08 | 12.2019 |
| 3 | с.Долгодеревенское, ул. Ленина, д.10 | 1966 |  | кирпичный | 2 | 2 | 1 007,6 | 630,0 | 630,0 | 22 | 1 595 163,34 | 12.2019 |
| 4 | с Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 149 | 1974 |  | блочные | 4 | 1 | 2 501,7 | 2 325,6 | 2 325,6 | 25 | 3 192 084,79 | 12.2019 |
| 5 | с Долгодеревенское, ул. Ленина, 48 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 499,2 | 909,7 | 909,7 | 47 | 1 503 719,80 | 12.2019 |
| 6 | п. Есаульский, ул. Трактористов, 1а | 1975 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 839,0 | 1 419,2 | 1 057,0 | 112 | 2 373 485,81 | 12.2019 |
| 7 | п. Полевой, ул. Солнечная, д. 11 | 1980 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 901,1 | 1 041,7 | 1 041,7 | 80 | 1 906 831,44 | 12.2019 |
| 8 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 14 | 1982 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 836,1 | 1 470,7 | 1 470,7 | 98 | 1 967 880,51 | 12.2019 |
| 9 | п.Есаульский, ул. Лесная, д.5 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 1 | 317,6 | 291,4 | 291,4 | 12 | 648 000,02 | 12.2019 |
| 10 | с.Долгодеревенское, ул.1 Мая, д.133 | 1966 |  | панельный | 2 | 2 | 2 067,3 | 655,0 | 655,0 | 25 | 2 073 532,50 | 12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию за 2019 г. |  |  |  |  |  | 14508,4 |  |  | 480 | 16 859 895,61 | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Сосновского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " Об утверждении краткосрочного плана реализации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2019 г." |
|  |  |  |  | Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю | другие виды |
|  |  |  | ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | еди-ниц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3,00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,00 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2019 г. |
| 1 | п.Саккулово, ул.Центральная, д.4 | 1 126 285,32 | 1 126 285,32 |  |  |  |  |  | 1 126 285,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п . Полевой, ул.Центральная, д.5 | 472 912,08 | 417 153,85 |  |  |  |  |  | 417 153,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,00 | 55 758,23 |  |  |  |  |
| 3 | с.Долгодеревенское, ул. Ленина, д.10 | 1 595 163,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,31 | 1 595 163,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 149 | 3 192 084,79 | 2 509 242,12 |  |  |  |  |  | 2 509 242,12 |  |  |  |  |  |  | 1 562,00 | 682 842,67 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с Долгодеревенское, ул. Ленина, 48 | 1 503 719,80 | 1 503 719,80 |  |  |  |  |  | 1 503 719,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Есаульский, ул. Трактористов, 1а | 2 373 485,81 |  | 534 403,00 | 599 339,00 | 857 013,00 |  |  | 1 990 755,00 |  |  |  |  | 596,27 | 382 730,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Полевой, ул. Солнечная, д. 11 | 1 906 831,44 | 1 906 831,44 |  |  |  |  |  | 1 906 831,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 14 | 1 967 880,51 | 1 841 635,47 |  |  |  |  |  | 1 841 635,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 126 245,04 |  |  |  |  |
| 10 | п.Есаульский, ул. Лесная, д.5 | 648 000,02 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 648 000,02 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с.Долгодеревенское, ул.1 Мая, д.133 | 2 073 532,50 | 2 073 532,50 |  |  |  |  |  | 2 073 532,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2019 г. | 16 859 895,61 | 11 378 400,50 | 534 403,00 | 599 339,00 | 857 013,00 | 0,00 | 0,00 | 13 369 155,50 | 0,00 | 0,00 | 477,31 | 1 595 163,34 | 596,27 | 382 730,81 | 2 042,00 | 1 330 842,69 | 173,00 | 182 003,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Сосновского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " Об утверждении краткосрочного плана реализации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2019 г." |
|  |  |  |  |  | Планируемые показатели выполнени Программы |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 14 508,40 | 480 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 859 895,61 | 16 859 895,61 |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2019 г. | 14 508,40 | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 859 895,61 | 16 859 895,61 |