Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 27.02.2020 г. №255

Об утверждении муниципальной программы «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района» на 2020-2023 годы

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Сосновского муниципального района от 09.08.2016 года № 1243 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района» на 2020-2023 годы.

2. Установить, что в ходе реализации Программы может быть осуществлена корректировка мероприятий и объёмов их финансирования с учётом возможностей средств районного бюджета.

3. Управлению муниципальной службы (Осипова О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете и разместить на официальном сайте [www.chelsosna.ru](http://www.chelsosna.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы района Плюскову Н.Н.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от 27.02.2020 №255

Муниципальная программа

«Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района» на 2020-2023 годы

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=7D998E8E6A6EB132FB82B998E862A275606F9B01209448C931244B7D51960A7EE7A89AB68A8D3561D144E3C666k84CF) от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=7D998E8E6A6EB132FB82B998E862A275606990002A9448C931244B7D51960A7EE7A89AB68A8D3561D144E3C666k84CF) от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  - Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=7D998E8E6A6EB132FB82B998E862A275606990002A9248C931244B7D51960A7EE7A89AB68A8D3561D144E3C666k84CF) Российской Федерации;  - Постановление правительство Челябинской области от 30.12.2019 года № 627-П «О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений Сосновского муниципального района. |
| Цели Программы | 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.  2. Улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды.  3. Повышение уровня экологической безопасности для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Организация ликвидации свалок, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  2. Организация и проведение мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2023 гг. |
| Объемы и предполагаемые источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет  **77 600,0**тыс. рублей, из них: |
| в 2020 году всего **3 000,0** тыс. руб. в том числе:  -**150,0** тыс. руб. средства районного бюджета;  -**2 850,0**тыс. руб. средства областного бюджета; |
| в 2021 году всего **20 000,0** тыс. руб. в том числе:  - **1000,0**тыс. руб. средства районного бюджета;  - **19 000,0** тыс. руб. средства областного бюджета; |
| в 2022 году всего **20 000,0**тыс. руб. в том числе:  -**1000,0** тыс. руб. средства районного бюджета;  - **19 000,0** тыс. руб. средства областного бюджета; |
| в 2023 году всего **34 600,0** тыс. руб. в том числе:  - **1 750,0** тыс. руб. средства районного бюджета;  - **32 850,0** тыс. руб. средства областного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Восстановление 11181 кв.м. земель и улучшение качества жизни 5,2 тыс. человек в результате ликвидации земельного участка, занятого «Полигоном ТБО» п.Саккулово.  2. Ликвидация несанкционированных навалов и свалок бытовых и промышленных отходов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена.  3. Повышение уровня экологической безопасности для проживания населения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Сосновского муниципального района Челябинской области. |
| Индикаторы достижения цели Программы | - ликвидация «Полигона ТБО» п. Саккулово, расположенного в 1,1 км на северо-восток от пос. Саккулово Сосновского муниципального района Челябинской области;  - ликвидация несанкционированных свалок и навалов твердых коммунальных и строительных отходов. |

**1. Цели, задачи Программы**

Основным приоритетом Программы является повышение уровня экологической безопасности проживания населения Сосновского муниципального района Челябинской области.

Основными целями Программы являются:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду отходов производства и потребления;

- улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды на территории Сосновского муниципального района;

- повышение уровня экологической безопасности для проживания населения.

Для достижения данных целей предусматривается решение следующих задач:

- организация ликвидации свалок, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

- организация и проведение мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

**2. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.

**3. Перечень основных мероприятий**

Перечень основных мероприятий Программы определен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| Цель Программы:  - снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;  - улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды;  - повышение уровня экологической безопасности для проживания населения. | | | | | Всего | **3 000,0** | **20 000,0** | **20 000,0** | **34600,0** | **77600,0** |
| Районный бюджет | **150,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1750,0** | **3 900,0** |
| Областной бюджет | **2 850,0** | **19000,0** | **19000,0** | **32850,0** | **73700,0** |
| Задача 1 Программы: организация ликвидации свалок, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации "Проект ликвидации «Полигона ТБО» п.Саккулово, расположенного в 1,1 км на северо-восток от п. Саккулово Сосновского района Челябинской области " | прочие расходы | 2020 год | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области. | Всего | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 000,0** |
| Районный бюджет | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** |
| Областной бюджет | **2 850,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 850,0** |
| 1.2 | Ликвидация «Полигона ТБО» п.Саккулово, расположенного в 1,1 км на северо-восток с. Саккулово Сосновского района Челябинской области. | прочие расходы | 2021-2023 год | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области | Всего | 0,0 | **20 000,0** | **20 000,0** | **31600,0** | **71600,0** |
| Районный бюджет | 0,0 | **1000,0** | **1000,0** | **1600,0** | **3 600,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | **19000,0** | **19000,0** | **30 000,0** | **68000,0** |
| Задача 2 Программы: организация и проведение мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов твердых коммунальных и строительных отходов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена. | прочие расходы | 2020 - 2023 годы | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3 000,0** | **3 000,0** |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **150,0** | **150,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2 850,0** | **2 850,0** |

**4. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Таблица 2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | Значение индикатора | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации или ликвидации объектов накопленного экологического вреда | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится, в результате ликвидации объектов накопленного экологического вреда. | чел. | 0 | 0 | 5200 | 0 |
| 3. | Общая область восстановленных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда | кв.м | 0 | 0 | 11181 | 0 |

**5. Меры правового регулирования**

Для реализации мероприятий Программы по ликвидации накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района Челябинской области не требуется дополнительной разработки новых нормативных правовых актов.

**6. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2023 годах составляет **77600,0** тысяч рублей (Семьдесят семь миллионов шестьсот тысяч рублей).

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению с учетом возможностей средств районного бюджета.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации "Проект ликвидации «Полигона ТБО» п.Саккулово, расположенного в 1,1 км на северо-восток от пос. Саккулово Сосновского муниципального района | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области | **3000,0** | **3000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2. | Ликвидация «Полигона ТБО» п.Саккулово, расположенного в 1,1 км на северо-восток от пос.Саккулово Сосновского района Челябинской области | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области | **71600,0** | 0,0 | **20000,0** | **20000,0** | **31 600,0** |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов твердых коммунальных и строительных отходов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области | **3000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3000,0** |

**7. Анализ рисков реализации Программы**

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен или другими непрогнозируемыми событиями;

- сокращение объема финансирования из районного или областного бюджетов;

- форс-мажорные обстоятельства.

Способами ограничения финансового риска является ежегодная корректировка перечня и объемов финансирования программных мероприятий.

Способом снижения организационных рисков являются усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий, а также оперативное реагирование на изменения законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов.

**8. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход ее выполнения.

В результате выполнения мероприятий Программы будут ликвидированы объекты накопленного экологического вреда в виде несанкционированных свалок, а также навалов бытовых и строительных отходов, повышен уровень экологической безопасности для населения, проживающего на территории Сосновского муниципального района Челябинской области.