Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 11.06.2014 года № 3480

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг

В целях реализации требований Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг. (приложение).

- Управлению муниципальной службы (О.В.Осиповой) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения и его размещение на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по ЖКХ В.В. Голованова.

Глава Сосновского

муниципального района 							В.П.Котов

Приложение к постановлению

Администрации Сосновского

муниципального района

от 11.06.2014 г.

№ 3480

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В

СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 гг.

с. Долгодеревенское, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Плана									         3

Раздел 1. Общие положения							         5

Раздел 2. Ресурсное обеспечение Плана реализации			         5

Раздел 3. Организация управления и механизм реализации Плана        5

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Плана			         6

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В

СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГГ

ПАСПОРТ

краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Сосновского муниципального района на 2014-2016 годы

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - | жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - | Администрация Сосновского муниципального района |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - | Отдел по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района |
| Цель Плана | - | осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского района, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно Приложению. |
| Задачи Плана | - | - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий - повышение комфортности проживания граждан |
| Сроки и этапы реализации краткосрочного Плана | - | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - | взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | - проведение капитального ремонта общего имущества в 30 многоквартирных домах, в том числе по годам: 2014 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 18 многоквартирных домах; 2015 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 5 многоквартирных домах; 2016 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 7 многоквартирных домах; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 30 многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновского муниципального района |

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 годы (далее – План) включено 30 многоквартирных дома общей площадью 29 748,5 тыс. кв. метров., в том числе:

- на 2014 г.  – 18 многоквартирных домов общей площадью 18 151,8 тыс. кв. метров;

- на 2015 г. – 5 многоквартирных домов общей площадью 2 860,9 тыс. кв. метров;

- на 2016 г. – 7 многоквартирных домов общей площадью 8 735,8 тыс. кв. метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

- Объем финансирования Плана реализации на 2014 – 2016 гг. составляет 41 575 195,01 рублей, в том числе:

2014 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 18 многоквартирных домах;

2015 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 5 многоквартирных домах;

2016 г. – 3 видов ремонтов общего имущества на 7 многоквартирных домах.

2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.

3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

4. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

5. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

6. В соответствии со ст. 12 Законом Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

8. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 30 многоквартирных домах общей площадью 29 748,5 тыс. кв. метров.

9. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

### Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; количество капитально отремонтированных домов | кв. метры единиц | 18 151,8 18 | 2 860,9 5 | 8 735,8 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложеник 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества многоквартирных домов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг. |
| Перечень многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чело- век | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/ кв. метр | рублей/ кв. метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п Мирный, ул. Ленина, д. 16 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 623,00 | 401,00 | 401,00 | 48 | 1 439 948,00 | 590 429,00 | 532 646,00 | 100 866,00 | 216 007,00 | 1 762,55 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 2 | п Мирный, ул. Ленина, д. 18 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 631,10 | 414,90 | 414,90 | 36 | 1 437 012,00 | 589 226,00 | 531 560,00 | 100 660,00 | 215 566,00 | 3 463,51 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 3 | п Полевой, ул. Центральная, д.11 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 1 | 330,90 | 302,30 | 221,10 | 24 | 931 700,00 | 382 030,00 | 344 640,00 | 65 266,00 | 139 764,00 | 3 082,04 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 4 | п Полевой, ул. Центральная, д.5 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 415,90 | 373,50 | 243,9 | 24 | 1 178 210,00 | 483 108,00 | 435 827,00 | 82 532,00 | 176 743,00 | 3 154,51 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 5 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 12 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 747,30 | 494,00 | 494,00 | 29 | 873 401,00 | 358 125,00 | 323 076,00 | 61 181,00 | 131 019,00 | 1 768,02 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 6 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 14 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 749,40 | 495,90 | 495,90 | 29 | 819 640,00 | 336 081,00 | 303 190,00 | 57 415,00 | 122 954,00 | 1 652,83 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 7 | п Полетаево, ул. Пионерская, д. 3А | 1980 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 279,20 | 736,50 | 688,00 | 72 | 755 198,00 | 309 658,00 | 279 353,00 | 52 900,00 | 113 287,00 | 1 025,39 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 8 | п Рощино, ул. Ленина, д.13 | 1981 |  | панельные | 5 | 4 | 4 182,00 | 3 189,80 | 3 189,80 | 177 | 1 164 974,00 | 477 680,00 | 430 931,00 | 81 605,00 | 174 758,00 | 365,22 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 9 | п Саккулово ул Мира д.1 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 674,40 | 631,90 | 631,90 | 45 | 1 563 774,00 | 641 202,00 | 578 450,00 | 109 540,00 | 234 582,00 | 2 474,72 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 10 | п Саккулово ул Мира д.2 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 696,70 | 648,90 | 648,90 | 42 | 1 594 186,00 | 653 672,00 | 589 700,00 | 111 670,00 | 239 144,00 | 2 456,75 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 11 | п Саккулово ул Мира д.3 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 695,70 | 653,90 | 611,10 | 30 | 1 594 890,00 | 653 961,00 | 589 960,00 | 111 720,00 | 239 249,00 | 2 439,04 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 12 | п Саргазы ул Мира д.14 | 1982 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 500,00 | 1 460,80 | 1 169,91 | 98 | 3 689 158,00 | 1 512 685,00 | 1 364 643,00 | 258 419,00 | 553 411,00 | 2 525,44 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 13 | п Томинский, ул. Новоселов, д. 8 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 670,00 | 627,00 | 627,00 | 35 | 975 532,00 | 400 002,00 | 360 856,00 | 68 334,00 | 146 340,00 | 1 555,87 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 14 | п Томинский, ул. Школьная, д. 11 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 779,00 | 726,00 | 665,60 | 42 | 1 008 104,00 | 413 358,00 | 372 904,00 | 70 616,00 | 151 226,00 | 1 388,57 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 15 | п Томинский, ул. Школьная, д. 9 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 800,00 | 734,00 | 734,00 | 36 | 1 027 080,00 | 421 139,00 | 379 923,00 | 71 946,00 | 154 072,00 | 1 399,29 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 16 | с Долгодеревенское ул 1 Мая д.147 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 846,90 | 781,80 | 781,80 | 36 | 1 390 704,00 | 570 238,00 | 514 430,00 | 97 417,00 | 208 619,00 | 1 778,85 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 17 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 34 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 326,90 | 753,80 | 753,80 | 37 | 2 169 641,00 | 889 629,00 | 802 564,00 | 151 980,00 | 325 468,00 | 2 878,27 | 6 300,00 | 12.2014 |
| 18 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 38 | 1973 |  | панельные | 2 | 2 | 1 203,40 | 745,00 | 745,00 | 38 | 1 363 999,00 | 559 288,00 | 504 552,00 | 95 546,00 | 204 613,00 | 1 830,87 | 6 300,00 | 12.2014 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2014 г. | х | х | х | 39 | 36 | 18 151,80 | 14 171,00 | 13 517,61 | 878,00 | 24 977 151,00 | 10 241 511,00 | 9 239 205,00 | 1 749 613,00 | 3 746 822,00 | 1 762,55 | 6300,00 | х |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п Мирный ул Ленина, д.13 | 1974 |  | кирпичные | 1 | 2 | 720,60 | 466,00 | 466,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 790,00 | 2 115,43 | 6 414,00 | 12.2015 |
| 2 | п Мирный ул. Ленина, д.14 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 604,70 | 508,20 | 508,20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 630,00 | 3 458,54 | 6 414,00 | 12.2015 |
| 3 | п Полевой ул Центральная, д. 13 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 1 | 338,70 | 311,80 | 311,80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 031 750,00 | 3 309,01 | 6 414,00 | 12.2015 |
| 4 | п Саргазы ул Мира д.6 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 764,00 | 718,40 | 718,40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 935,22 | 1 386,32 | 6 414,00 | 12.2015 |
| 5 | с Долгодеревенское ул. 1 Мая, 127 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 432,90 | 392,60 | 392,60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 000,00 | 3 250,13 | 6 414,00 | 12.2015 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2015 г. | х | х | х | 9 | 9 | 2 860,90 | 2 397,00 | 2 397,00 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 047 105,22 | 2 115,43 | 6 414,00 | х |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с Долгодеревенское, ул Ленина, д.16 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 027,90 | 643,10 | 643,10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 590,00 | 1 655,40 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 2 | п Полетаево ул Пионерская, д. 18 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 861,90 | 484,70 | 484,70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 770,00 | 5 056,26 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 3 | п Полетаево ул Пионерская, д.32 | 1988 |  | кирпичные | 2 | 6 | 960,50 | 588,20 | 588,20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 083,79 | 2 261,28 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 4 | п Рощино ул Фабричная, д.5 | 1987 |  | панельные | 5 | 4 | 4 194,40 | 3 204,70 | 3 204,70 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 600,00 | 284,46 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 5 | п Саргазы, ул Мира, д.3 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 689,10 | 365,10 | 365,10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 490,00 | 3 515,45 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 6 | п Солнечный ул Гагарина, д.21 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 1 | 252,00 | 222,00 | 222,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 548 085,00 | 6 973,35 | 6 414,00 | 12.2016 |
| 7 | п Томинский, ул Мира, д.14 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 962 320,00 | 3 924,64 | 6 414,00 | 12.2016 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2016 г. | х | х | х | 17 | 20 | 8 735,80 | 6 007,80 | 6 007,80 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 550 938,79 | 1 655,40 | 6 414,00 | х |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2014-2016 гг | 65 | 65 | 29 748,50 | 22 575,80 | 22 575,80 | 1338 | 24 977 151,00 | 10 241 511,00 | 9 239 205,00 | 1 749 613,00 | 20 344 866,01 | 5 533,38 | 19 242,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества многоквартирных домов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг. |  |  |

| Приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды, установленные части 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | виды, установленые законом Челябинской области № 512-ЗО |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | ремонт фундаментов | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды |  |  |
|  |  | рублей | рублей | еди-ниц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. мет-ров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 2014 г. |  |  |
| 1 | п Мирный, ул Ленина, д. 16 | 1 439 948,00 | 325 882,00 | 0,0 | 0,00 | 621,0 | 955 834,00 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 158 232,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | п Мирный, ул Ленина, д. 18 | 1 437 012,00 | 319 115,00 | 0,0 | 0,00 | 624,0 | 961 159,00 | 0,0 | 0,00 | 500,0 | 156 738,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | п Полевой, ул Центральная, д.11 | 931 700,00 | 296 424,00 | 0,0 | 0,00 | 295,0 | 553 815,00 | 0,0 | 0,00 | 337,0 | 81 461,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п Полевой, ул Центральная, д.5 | 1 178 210,00 | 368 343,00 | 0,0 | 0,00 | 364,0 | 689 339,00 | 0,0 | 0,00 | 382,0 | 120 528,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 12 | 873 401,00 | 873 401,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 14 | 819 640,00 | 819 640,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 3А | 755 198,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 718,0 | 755 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | п Рощино, ул. Ленина, д.13 | 1 164 974,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 850,0 | 1 164 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | п Саккулово ул Мира д.1 | 1 563 774,00 | 1 342 377,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 248,0 | 221 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | п Саккулово ул Мира д.2 | 1 594 186,00 | 1 342 377,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 160,0 | 251 809,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | п Саккулово ул Мира д.3 | 1 594 890,00 | 1 342 377,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 160,0 | 252 513,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | п Саргазы ул Мира д.14 | 3 689 158,00 | 1 576 969,00 | 0,0 | 0,00 | 684,0 | 1 885 346,00 | 0,0 | 0,00 | 828,0 | 226 843,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | п Томинский, ул. Новоселов, д. 8 | 975 532,00 | 975 532,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | п Томинский, ул. Школьная, д. 11 | 1 008 104,00 | 1 008 104,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | п Томинский, ул. Школьная, д. 9 | 1 027 080,00 | 1 027 080,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | с Долгодеревенское ул 1 Мая д.147 | 1 390 704,00 | 1 218 136,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 488,0 | 172 568,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 34 | 2 169 641,00 | 476 854,00 | 0,0 | 0,00 | 600,0 | 1 528 137,00 | 0,0 | 0,00 | 380,0 | 164 650,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | с Долгодеревенское ул Ленина, д 38 | 1 363 999,00 | 1 218 136,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 560,0 | 145 863,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2014 г. | 24 977 151,00 | 14 530 747,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756,00 | 8 493 802,00 | 0,00 | 0,00 | 4 493,00 | 1 952 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2015 г. |  |  |
| 1 | п Мирный ул Ленина, д.13 | 985 790,00 | 705 790,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 800,0 | 280 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | п Мирный ул. Ленина, д.14 | 1 757 630,00 | 714 630,00 | 0,0 | 0,00 | 560,0 | 868 000,00 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 175 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | п Полевой ул Центральная, д.13 | 1 031 750,00 | 463 450,00 | 0,0 | 0,00 | 291,00 | 451 050,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 117 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п Саргазы ул Мира д.6 | 995 935,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 649,0 | 995 935,22 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | с Долгодеревенское ул. 1 Мая, 127 | 1 276 000,00 | 611 050,00 | 0,0 | 0,00 | 429,0 | 664 950,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2015 г. | 6 047 105,22 | 2 494 920,00 | 0,0 | 0,00 | 1 929,0 | 2 979 935,22 | 0,0 | 0,00 | 1 585,0 | 572 250,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2016 г. |  |  |
| 1 | с Долгодеревенское, ул.Ленина, д.16 | 1 064 590,00 | 1 064 590,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | п Полетаево ул Пионерская, д. 18 | 2 450 770,00 | 1 309 770,00 | 0,0 | 0,00 | 700,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | п Полетаево ул Пионерская, д.32 | 1 330 083,79 | 87 320,00 | 0,0 | 0,00 | 740,00 | 1 189 113,79 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 53 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п Рощино ул Фабричная, д.5 | 911 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 860,00 | 911 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | п Томинский, ул Мира, д.14 | 1 962 320,00 | 1 684 820,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | п Саргазы, ул Мира, д. 3 | 1 283 490,00 | 362 540,00 | 0,0 | 0,00 | 565,00 | 920 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | п Солнечный ул Гагарина, д.21 | 1 548 085,00 | 201 970,00 | 0,0 | 0,00 | 750,00 | 1 199 965,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 146 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2016 г. | 10 550 938,79 | 4 711 010,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615,00 | 5 362 628,79 | 0,00 | 0,00 | 931,00 | 477 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2014-2016 гг | 41 575 195,01 | 21 736 677,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 16 836 366,01 | 0,00 | 0,00 | 7 009,00 | 3 002 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества многоквартирных домов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 гг. |  |  |
| Планируемые показатели выполнения Программы |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирн- ых домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |  |  |
|  |  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 18 151,80 | 878 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 977 151,00 | 24 977 151,00 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2014 г. | 18 151,80 | 878 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 977 151,00 | 24 977 151,00 |  |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 2 860,90 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 047 105,22 | 6 047 105,22 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2015 г. | 2 860,90 | 138 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 047 105,22 | 6 047 105,22 |  |  |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 8 735,80 | 322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 550 938,79 | 10 550 938,79 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2016 г. | 8 735,80 | 322 |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 550 938,79 | 10 550 938,79 |  |  |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2014-2016 гг | 29 748,50 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 575 195,01 | 41 575 195,01 |  |  |