УТВЕРЖДАЮ

Глава Сосновского

муниципального района

__________Е.Г. Ваганов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Сосновском муниципальном районе на 2020-2030 годы»

в Сосновском муниципальном районе

за 2021 год

Ответственный исполнитель:

___________________ /Заварухина М.А./

Должность:	 главный специалист отдела ИТ

Тел.: 8-35144-90-206

e-mail: ito@chelsosna.ru

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Сосновском муниципальном районе на 2020-2030 годы»

в Сосновском муниципальном районе

утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 28.11.2019 г. № 2288

Ответственный исполнитель Программы отдел информационных технологий администрации Сосновского муниципального района.

Данная программа была создана в целях развития информационного общества и повышения эффективности деятельности структурных подразделений администрации Сосновского муниципального района.

Выполнение поставленных задач невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосрочных мероприятий, в том числе по улучшению материально-технического оснащения аппарата администрации Сосновского муниципального района.

Согласно Плана реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в ЧО» утвержденный приказом Мининформа от 17.06. 2020 № 118 необходимо сотрудников перевести на использование отечественного программного обеспечения. Для формирования стабильной работы программой предусмотрено обучение сотрудников в программном обеспечении отечественного производства.

Основной задачей ИТ отдела является обеспечение бесперебойной работы аппарата управления на что потрачены основные средства, материальные запасы, работы, услуги и программное обеспечение.

1. Внедрение цифровых платформ работы с данными в администрации Сосновского муниципального района в использовании преимущественно отечественного программного обеспечения

2. Обеспечение информационной безопасности органа местного самоуправления

3 Внедрение и сопровождение системы внутреннего электронного документооборота в работу администрации Сосновского муниципального района

4 Обеспечение бесперебойной работы аппарата администрации за счет обновления основных средств, материальных запасов, работ, услуг и приобретения программного обеспечения.

Использование информационных технологий имеет решающее значение для повышения уровня жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, развития человеческого капитала, а также модернизации основных институтов государственной власти. Так, широкое применение информационных технологий практически во всех отраслях экономики позволяет ускорить темпы их роста за счет повышения производительности труда и оптимизации управленческих и производственных процессов.

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Сосновском муниципальном районе на 2020-2030 годы», достигнутые в 2020 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение качества работы органа местного самоуправления, реализация единой политики в области информатизации администрации Сосновского муниципального района, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению, с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). |
| 1 | Повышение качества работы органа местного самоуправления, реализация единой политики в области информатизации администрации Сосновского муниципального района, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению, с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). | Внедрение цифровых платформ работы с данными в администрации Сосновского муниципального района в использовании преимущественно отечественного программного обеспечения | Ввод в эксплуатацию отечественного программного обеспечения, установка ОС Astra Linux | Повышение качества работы органа местного самоуправления, реализация единой политики в области информатизации администрации Сосновского муниципального района, повышение |
|  |  | Обеспечение информационной безопасности органа местного самоуправления | Ввод в эксплуатацию антивирусной программы Касперский |  |
|  |  | Внедрение и сопровождение системы внутреннего электронного документооборота в работу администрации Сосновского муниципального района | Внедрение и сопровождение системы внутреннего электронного документооборота DirectumRX |  |
|  |  | Обеспечение бесперебойной работы аппарата администрации за счет обновления основных средств, материальных запасов, работ, услуг и приобретения программного обеспечения. | Замена 10 мониторов, 10 ПК, ремонт 14 принтеров, установка ПО. |  |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сосновском муниципальном районе на 2020-2030 годы» |
| 1 | Доля работников администрации Сосновского муниципального района, использующих отечественное программное обеспечение, составит 90%; | процент | 15 | 30 | 18 | При использовании данной ОС есть несовместимость имеющих прикладных программ и оборудования |
| 2 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации Сосновского муниципального района, обеспеченных средствами защиты от вирусного и вредоносного программного обеспечения, проценты; | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля сотрудников администрации Сосновского муниципального района, подключенных к системе хранения данных, проценты; | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля работников администрации Сосновского муниципального района, оснащенных системой внутреннего электронного документооборота, проценты; | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля работников администрации Сосновского муниципального района, обеспеченных бесперебойной работы аппарата администрации за счет обновления основных средств, материальных запасов, работ, услуг и приобретения программного обеспечения, проценты | процент | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сосновском муниципальном районе на 2020-2030 годы» |
| 1. | Подготовка и внесение изменений в правовые акты по реализации перехода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | X | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Подготовка и внесение изменений в правовые акты по реализации перехода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Подготовка и внесение изменений в правовые акты по реализации перехода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | выполнено |
| 2 | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид | Х | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Подключение и настройка АРМов к системам ПГС, АИС МФЦ, АС МИО, ГИСОГД. | Подключение и настройка АРМов к системам ПГС, АИС МФЦ, АС МИО, ГИСОГД. | выполнено |
| 3. | Закупка и внедрение на автоматизированные рабочие места работников администрации Сосновского муниципального района отечественного программного обеспечения Стоимость одного рабочего места составляет 45 000 | X | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Приобретено 15 лицензий Astra Linux | Приобретено 15 лицензий Astra Linux. | выполнено |
| 5. | Обеспечение антивирусной защиты автоматизированных рабочих мест работников администрации Сосновского муниципального района | X | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 31.12.2020 | 31.12.2030 | Приобретение антивирусной защиты «Лаборатория Касперского | Приобретение антивирусной защиты «Лаборатория Касперского | выполнено |
| 6. | Приобретение системы хранения данных для обеспечения безопасного хранения информации сотрудников администрации Сосновского муниципального района | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Приобретение 1 сервера, перенос информации, его настройка. | Приобретение 1 сервера, перенос информации, его настройка | выполнено |
| 7. | Закупка системы внутреннего электронного документооборота и техподдержка для его функционирования | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.05.2020 | Приобретение системы DirectumRX | Приобретение системы DirectumRX | выполнено |
| 8. | Покупка и заправка картриджей, программного обеспечения, оборудования, оплата услуг сети интернет | X | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение вычислительной и орг.техники заправка картриджей, программного обеспечения, оплата услуг сети интернет | Приобретение вычислительной и орг.техники заправка картриджей, программного обеспечения, оплата услуг сети интернет | выполнено |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий- 8, из них: выполненных - 8 невыполненных – 0 |

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы «Развитие информационного общества в Сосновском муниципальном районе на 2020-2030 годы», достигнутые в 2020 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2021г. | факт 2021г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2019 – 2020 годах» в Сосновском муниципальном районе | всего: | 5470, 0 | 5470, 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 5470, 0 | 5470, 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Сосновском муниципальном районе на 2020-2030 годы», достигнутые в 2020 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2021 года | Кассо-вое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муници-пальная программа | «Развитие информационного общества в Сосновском муниципальном районе на 2020-2030 годы», достигнутые в 2020 году | всего: | 5470, 0 | 5470, 0 | 5470, 0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 5470, 0 | 5470, 0 | 5470, 0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |

Оценка эффективности

использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М = 8 / 8 = 1

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы:

Ссуз = Зф / Зп = 3945,0 / 3945,0 = 1

Эффективность использования средств местного бюджета

Эис = СРм / Ссуз = 1 / 1 = 1

Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

1СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф = 28 / 24 = 1,17 = 1.

2СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф = 0 / 1 = 0.

3СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф = 35,2 / 35,1 = 1,003 = 1.

4СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф = 6,5 / 6,4 = 1,016 = 1.

При использовании данной формулы, в случае если:

СДгппз составляет от 1 до 1,5, значение СРгппз принимается равным 1;

СДгппз больше 1,5, значение СРгппз принимается равным 0,9.

Cтепень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

CРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

Срмп = ¼ + 0 + ¼ + ¼ = 0,75.

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП, где:

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

СДкр = 1 / 1 = 1.

СДкр = 0 / 1 = 0.

СДкр = 1 / 1 = 1.

СДкр = 1 / 1 = 1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

R - количество показателей.

ЭДО = 0,33.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где:

k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35);

СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата).

k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат.

k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35);

СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата).

k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

ЭРмп = 0,35 x 0,75 + 0,1 x 1 + 0,1 x 1 + 0,35 x 0,75 + 0,1 х 0,33 = 0,758.

Данное значение показателя свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Руководитель аппарата 						Кузьмина И.А.