Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района»

на 2019 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 20.06.2019 года  № 1195

| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2021 |
| Дата составления отчета | 1 апреля 2022 года |
| Исполнитель | Главный специалист отдела экологии Калугина Екатерина Юрьевна, +73514490058, ecology@chelsosna.ru |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество / суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт/куб.м. | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Уровень обеспеченности муниципальных образований Сосновского муниципального района контейнерным сбором твердых коммунальных отходов | % | 190 | 207 | 207 |  |
| 4. | Количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт.. | 59 | 72 | 36 |  |
| 5. | Уровень обустройства существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | 48,0 | 65,7 | 69,6 |  |

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | Главы сельских поселений | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 72 | 36 | выполнено |

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района» на 2019-2021 годы, в том числе: | всего: | 4 592,56 | 4 592,56 | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  |  | областной бюджет | 3 594,60 | 3 594,60 | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | 997,96 | 997,96 | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | - |
| 1. | Мероприятие: Обустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 3 594,60 | 3 594,60 | - |
|  |  | муниципальный бюджет | 997,96 | 997,96 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Мероприятие: Обустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | всего: | 4 592,56 | 4 592,56 | 4 592,56 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Голованов В.В. |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | Главы сельских поселений |  |  |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2021 год «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района» на 2019-2021 годы (наименование муниципальной программы)

Голованов В.В. (ответственный исполнитель)

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 07.12.2021 г. № 1775 | 1. Программа продлена на 2022 год. 2. Изменены объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в сторону увеличения. | 1 Уточнены объемы бюджетных ассигнований 2. Необходимость продлить действие программы на 2022 год. |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий программы рассчитывается по следующей формуле:

СРмп/п = Мв / М, где:

СРмп/п - степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мв - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

СРмп = 1/1 = 1.

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм рассчитывается по следующей формуле:

Ссузп/п = Зф / Зп, где:

Ссузп/п - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в местном бюджете по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Ссузп/п = Зф / Зп = 4 592,56/4 592,56  = 1.

3. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) непосредственного результата, характеризующих цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

| № п/п | Наименование показателя | ЗПп/пф | ЗПп/пп | СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности муниципальных образований Сосновского муниципального района контейнерным сбором твердых коммунальных отходов | 207 | 207 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 72 | 36 | 0,5 |
| 3 | Уровень обустройства существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 65,7 | 69,6 | 1,059 |

При использовании данной формулы в случаях, если:

СДп/ппз составляет от 1 до 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 1;

СДп/ппз больше 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 0,9.

Срп/п = 0,833.

4. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРгп = 0,833.

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) конечного результата, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (СДгппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = Згпф / Згпп, где:

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

При использовании данной формулы, в случае если:

СДгппз составляет от 1 до 1,5, значение СРгппз принимается равным 1;

СДгппз больше 1,5, значение СРгппз принимается равным 0,9.

| № п/п | Наименование показателя | ЗПп/пф | ЗПп/пп | СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности муниципальных образований Сосновского муниципального района контейнерным сбором твердых коммунальных отходов | 207 | 207 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 72 | 36 | 0,5 |
| 3 | Уровень обустройства существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 65,7 | 69,6 | 1,059 |

5. Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП, где:

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

6. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

R - количество показателей.

ЭДО = 0,33.

7. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРгп = k10 x СРмпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где:

k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35);

СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата).

k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат.

k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35);

СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата).

k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

ЭРмп = 0,35 x СРгпп/р + 0,1 x Ссузгп + 0,1 x СРм + 0,35 x СРгпк/р + 0,1 х ЭДО =

= 0,35*0,833 + 0,1 + 0,1 + 0,35*0,833 + 0,033 = 0,816.

Значения показателя Эрм/п:

не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: Значения показателя ЭРм/п = 0,816, что свидетельствует о средней эффективности реализации программы.