Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы»

| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы 27.02.2020 г. № 255 (в ред. от 21.02.2022 г. № 318) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - | Отдел экологии Администрации Сосновского муниципального района |
| Отчётный год | - | 2022 год |
| Дата составления годового отчёта | - | 01.03.2023 г. |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | - | Начальник отдела экологии Администрации Сосновского муниципального района Луткова Ольга Васильевна 83514490058, ecology@chelsosna.ru |

Первый Заместитель Главы

Сосновского муниципального района                                            С.А. Чигинцев

В рамках национального проекта «Чистая страна» на территории        Сосновского муниципального района за 2022 год ликвидировано   13                                  несанкционированных свалок отходов.   Общая сумма контрактов  составила    2 782 997,62 рублей,из них в размере субсидии из областного бюджета   Челябинской области  2 643 847,73 рублей.

В рамках муниципальной программы «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда» были ликвидированы 4 несанкционированные свалки отходов на территории Сосновского муниципального района. Общая сумма контрактов составила 2 134 891, 82 рубля.

Итого за 2022 год в рамках областного и местного бюджетов на ликвидацию несанкционированных свалок отходов было потрачено                              4 917 889, 44 рубля.

Несанкционированные свалки отходов ликвидированы в                          Долгодеревенском, Мирненском, Томинском, Краснопольском, Архангельском, Вознесенском, Солнечном, Алишевском, Полетаевском,Теченском,                Саргазинском сельских поселениях.

Общий объем ликвидированных свалок на территории   Сосновского   муниципального района составил 3048 куб м (732 тонны).

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы» |
|  | Показатель конечного результата (индикатор) |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов | шт | 0 | 15 | 18 | В соответствии с поступившими предостережениями о недопустимости нарушения обязательных требований Министерства экологии Челябинской области дополнительно было ликвидировано 3 свалки |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | Отдел экологии Администрации Сосновского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ликвидация 15 несанкционированных свалок отходов на территории Сосновского муниципального района | По результатам реализации мероприятия в 2022 году ликвидировано 18 несанкционированных свалок отходов на территории Сосновского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2022 | X | 31.12.2022 | X | X | Ликвидация свалок: п. Нагорный 05.05.2022 п. Полянный 20.05.2022 п. Трубный 11.06.22 с. Архангельское 15.06.22 п.Мирный 09.06.22 п.Мирный 16.06.22 д.Урефты 30.06.22 п.Смолино жд станция 02.07.22 д.Киржакуль 13.07.22 п.Томинский 08.07.22 п.Томинский 15.07.22 с.Вознесенка 10.08.22 д.Мичурино 11.09.22 с.Чипишево 14.10.22 д.Шигаево 25.10.22 д. Томино 14.09.22 д.Красное Поле 17.08.22 п.Саргазы 25.08.22 |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 1, из них: выполненных-1; невыполненных-0; выполненных частично – 0. |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы» | всего: | 6293,1 | 4917,8 | Экономия при проведении аукциона |
|  |  | областной бюджет | 3413,1 | 2782,9 | Экономия при проведении аукциона |
|  |  | местный бюджет | 3150,0 | 2134,9 | Экономия при проведении аукциона |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы»

за 2022 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 21.02.2022 г. № 318 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 27.02.2020 г. № 318» | Уточнение объемов финансирования и индикативных показателей | Приведение параметров муниципальной программы в соответствие с доведенными Министерством экологии Челябинской области бюджетными проектировками на 2023 год по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок отходов» |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы
«Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы»

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы»представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации | СРм = Мв / М, где: СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм = 18 /15 = 1,2 |
| 2. | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы | Ссуз = Зф / Зп, где: Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат; Зф - фактические расходы на реализацию в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию в отчетном году. | Ссуз=4917,8 / 6293,1 =0,79 |
| 3. | Степень достижения целей и решения задач | СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: ЗПгпф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи; Ликвидация несанкционированных свалок отходов ЗПгпф= 18, ЗПгпп = 15 | СДпз=18/15 = 1,2 СРгп = 1/1,2 =1,2 |
| 4. | Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы; СДкр - степень достижения планового значения показателя; R - количество показателей. СДкр = КРФ / КРП, где: СДкр - степень достижения планового значения показателя; КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0; КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1 Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям: 1) муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу; 2) на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы и согласован с отделом по социально-экономическому развитию администрации Сосновского муниципального района; 3) на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы размещен на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети Интернет | ЭДО = (1,2/1)/ 1 = 1,2 |
| 5. | Эффективность реализации муниципальной программы | ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где: k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35); СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1); Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1); СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35); СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1); ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭРгп=0,35 х 1,2 + 0,1 х 0,79 + 0,1 х 1,2 + 0,35 х 1,2 + 0,1 х 1,2 = 1,159 |