Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2022 годы», утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района от 20.06.2020 г. № 1195 (в ред. от 21.02.2022 г. № 319) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - | Отдел экологии Администрации Сосновского муниципального района |
| Отчётный год | - | 2022 год |
| Дата составления годового отчёта | - | 01.03.2023 г. |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | - | Начальник отдела экологии Администрации Сосновского муниципального района Луткова Ольга Васильевна 83514490058, ecology@chelsosna.ru |

Первый Заместитель Главы

Сосновского муниципального района                                            С.А. Чигинцев

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления", сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов обеспечиваются региональными операторами по обращению с отходами, в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. В Сосновском муниципальном районе таким оператором является ООО «Центр коммунального сервиса». К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. С 2021 года эти полномочия закреплены за отделом экологии.

Постановлением № 1195 от 20.06.2019 года утверждена муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района Челябинской области на 2019-2022 годы»

На территории Сосновского муниципального района расположено 441 место (площадка) накопления ТКО, из них 408 используется для накопления ТКО в жилом фонде. В жилом фонде по состоянию на 01.01.2023 г. из существующих контейнерных площадок обустроены в соответствии с СанПиНом 316 шт. В 2022 г. за счет иных межбюджетных трансфертов было оборудовано 48 контейнерных площадок  на территории Долгодеревенского, Вознесенского,  Кременкульского, Рощинского, Полетаевского сельских поселений               Сосновского района.

На основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО в 2022 г. Сосновским муниципальным районом достигнуты следующие показатели:

- уровень обустройства контейнерных площадок - 77,45%.

- уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО - 207 %

В 2022 году на обустройство контейнерных площадок было потрачено          3 274 869, 56 рублей, из них в размере трансферта из областного бюджета           3 111 126,08 рублей.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы» |
|  | Показатель конечного результата (индикатор) |
| 1.1. | Уровень обеспеченности муниципальных образований Сосновского муниципального района контейнерным сбором | % | 207 | 207 | 207 |  |
| 1.2 | Количество обустроенных существующих мест ( площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 72 | 36 | 48 | За счет средств образовавшейся экономии от аукциона было обустроено дополнительно 12 контейнерных площадок |
| 1.3 | Уровень обустройства существующих мест ( площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | 65,7 | 69,6 | 77,45 | За счет обустройства дополнительных контейнерных площадок уровень обустройства контейнерных площадок увеличился |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | Отдел экологии Администрации Сосновского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обустройство 36 контейнерных площадок на территории Сосновского муниципального района | Обустройство 48 контейнерных площадок на территории Сосновского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2022 | X | 31.12.2022 | X | X | Обустройство 48 контейнерных площадок на территории Сосновского муниципального района: Долгодеревенское сельское поселение 9 контейнерных площадок 10.08.22 Вознесенское сельское поселение 2 контейнерных площадки 30.09.22 Кременкульское сельское поселение 8 контейнерных площадок 28.09.22 Рощинское сельское поселение 1 контейнерная площадка 15.10.22 Полетаевское сельское поселение 28 контейнерных площадок 30.11.22 |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 1, из них: выполненных-1; невыполненных-0; выполненных частично – 0. |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2022 годы» | всего: | 4417,36 | 3625,07 | Экономия при проведении аукциона, изменение размера межбюджетного трансферта |
|  |  | областной бюджет | 3417,36 | 3111,12 | Экономия при проведении аукциона, изменение размера межбюджетного трансферта |
|  |  | местный бюджет | 1000,0 | 513,95 | Экономия при проведении аукциона, изменение размера межбюджетного трансферта |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы»

за 2022 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 21.02.2022 г. № 319 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 20.06.2019 г. № 1195» | Уточнение объемов финансирования и индикативных показателей | Приведение параметров муниципальной программы в соответствие с доведенными Министерством экологии Челябинской области бюджетными корректировками на 2023 год по мероприятию «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района Челябинской области» |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы
«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2022 годы»

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2022 годы»представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации | СРм = Мв / М, где: СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм = 77,45/74,45= 1,04 Срм = 48/36= 1,3 |
| 2. | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы | Ссуз = Зф / Зп, где: Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат; Зф - фактические расходы на реализацию в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию в отчетном году. | Ссуз=3625,07/4417,36 = 0,82 |
| 3. | Степень достижения целей и решения задач | СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: ЗПгпф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи; Ликвидация несанкционированных свалок отходов ЗПгпф= 77,45, ЗПгпп = 74,5 ЗПгпф= 48, ЗПгпп = 36 | СДпз=77,45/74,45 = 1,04 СДпз=48/36 = 1,3 СРгп= (1,04+1,3)/2=1,17 |
| 4. | Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы; СДкр - степень достижения планового значения показателя; R - количество показателей. СДкр = КРФ / КРП, где: СДкр - степень достижения планового значения показателя; КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0; КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1 Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям: 1) муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу; 2) на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы и согласован с отделом по социально-экономическому развитию администрации Сосновского муниципального района; 3) на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы размещен на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети Интернет | ЭДО = (1,04/1+1,3/1)/ 2 = 1,17 |
| 5. | Эффективность реализации муниципальной программы | ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где: k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35); СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1); Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1); СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35); СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1); ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭРгп=0,35 х 1,17 + 0,1 х 0,82 + 0,1 х 1,17 + 0,35 х 1,17 + 0,1 х 1,17 = 1,136 |