УТВЕРЖДАЮ

Глава Сосновского

муниципального района

__________Е.Г. Ваганов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах»

в Сосновском муниципальном районе

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

___________________ /Потешкин А.А./

Должность:	 начальник отдела ГОА и ЧС

Тел.: 8-35144-3-21-45

e-mail: gochs@chelsosna.ru

Отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах»

в Сосновском муниципальном районе

утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 21.12.2020 г. № 2023

(изменения от 01.10.2021 г. № 1379, от 05.07.2022 г. № 1215).

Ответственный исполнитель Программы отдел ГОА и ЧС администрации Сосновского муниципального района.

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором предусматриваются разработка и применение современных схем, методов и средств организации дорожного движения, ликвидация мест концентрации ДТП.

Программа носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества и для ее реализации необходимо использовать комплексный подход.

Решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосрочных мероприятий, в том числе по улучшению материально-технического оснащения подразделения ГИБДД.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан программой предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Целью программы является создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Сосновского района.

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

1) сокращение количества ДТП с пострадавшими;

2) сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

3) сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;

4) повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;

5) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

6) повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;

7) обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

8) ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;

9) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Формирование единой государственной системы профилактики нарушений ПДД и иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов современной России.

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2021 - 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе,

достигнутые в 2022 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение аварийности и травматизма на дорогах, приведение улично-дорожной сети Сосновского муниципального района в соответствие требований НПА в области безопасности дорожного движения. |
| 1 | «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе | Профилактика и повышение уровня законопослушного поведения участников дорожного движения | Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | обеспечение безопасности граждан |
|  |  | Профилактика и снижение детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |  |
|  |  | Совершенствова-ние организации движения транспорта и пешеходов | Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | Соблюдение законодательства РФ в области безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Снижение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |  |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе |
| 1 | Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 30 | 29 | 14 |  |
| 2 | Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | человек | 37,5 | 37,0 | 17,25 |  |
| 4 | Снижение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) | человек | 7,8 | 7,3 | 3,7 |  |

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе |
| 1. | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение учебных пособий на сумму 52,2 тыс.руб. | Приобретение учебных пособий на сумму 52,2 тыс.руб. | выполнено |
| 2 | Организация проведения широкомасштабных социальных компаний, установка наружной социальной рекламы. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Изготовлены баннеры в количестве 4 шт. | Изготовлены баннеры в количестве 4 шт. | выполнено |
| 3. | Составление проектов организации дорожного движения в населенных пунктах сельских поселений | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Составлены ПОДД на 138 улиц. | Составлены ПОДД на 138 улиц. | выполнено |
| 4. | Организация и проведение районных массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения, конкурсов среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организовано в мае проведение конкурса «Безопасное колесо» | Организовано в мае проведение конкурса «Безопасное колесо» | выполнено |
| 5. | Приобретение светоотражающих стикеров для учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений района. | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение 5000 шт. | Приобретено 5000 шт. | выполнено |
| 6. | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» в сочетании полос белого и желтого цвета на пешеходных переходах, в том числе на подходах к детским образовательным учреждениям. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обустроен разметкой 41 пешеходный переход | Обустроен разметкой 41 пешеходный переход | выполнено |
| 7. | Организация условий для эффективной работы подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение компьютерной, орг.техники | Приобретение компьютерной, орг.техники | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | Нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий- 7, из них: выполненных - 7 невыполненных – 0 |

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2022г. | факт 2022г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе, в том числе: | всего: | 4603,00 | 5328,553 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 4603,00 | 5328,553 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |
|  | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. | всего: | 52,200 | 52,200 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 52,200 | 52,200 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |
|  | Организация проведения широкомасштабных социальных компаний, установка наружной социальной рекламы по профилактике ДТП. | всего: | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |
|  | Составление проекты организации дорожного движения в населенных пунктах сельских поселений (дислокации дорожных знаков) | всего: | 3845,56 | 3845,560 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 3845,56 | 3845,560 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |
|  | Организация и проведение районных массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения, конкурсов среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | всего: | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |
|  | Приобретение светоотражающих стикеров для учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений района. | всего: | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |
|  | Организация условий для эффективной работы подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | всего: | 100,00 | 279,993 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 100,00 | 279,993 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» в сочетании полос белого и желтого цвета на пешеходных переходах, в том числе на подходах к детским образовательным учреждениям. | всего: | 975,80 | 975,80 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 975,80 | 975,80 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |

Таблица 6

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 05.07.2022 г. № 1215 | Изменение мероприятий | Изменение требований НПА РФ, увеличение финансирования мероприятий |

Начальник отдела ГОА и ЧС администрации

Сосновского муниципального района                                                                 А.А. Потешкин