Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы 27.02.2020 г. № 255 (в ред. от 29.12.2023 г. № 2734) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - | Отдел экологии Администрации Сосновского муниципального района |
| Отчётный год | - | 2023 год |
| Дата составления годового отчёта | - | 01.03.2024 г. |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | - | Начальник отдела экологии Администрации Сосновского муниципального района Луткова Ольга Васильевна 83514490058, ecology@chelsosna.ru |

И.о Первого заместителя Главы

Сосновского муниципального района                                                     Э.Э. Валеев

В рамках национального проекта «Чистая страна» и муниципальной программы «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда»  на территории        Сосновского муниципального района за 2023 год ликвидировано  10 несанкционированных свалок отходов.   Общая сумма контрактов  составила 13 233,24 рублей.

Ликвидированы 10 несанкционированных свалок в п.Красное Поле объемом 330 м3, п.Полетаево объемом 250 м3, работы оплачены в полном объеме, имеются акты выполненных работ по мероприятию; ликвидированы свалки п Теченский 74:19:0000000, вывезено 2502,2 тонн отходов, работы оплачены в полном объеме; д.Мичурино 74:19:1802001, вывезено 56 тонн мусора;д.Чишма 74:19:0103004,  вывезено 72 тонны мусора д.Чишма 74:19:0103001, вывезено 1500 тонн мусора ; с.Архангельское 74:19:1701003, вывезено 721,5 тонн мусора ( итого 5431 примерно), свалка в Кременкульском и Долгодеревенских сельских поселениях.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы» |
|  | Показатель конечного результата (индикатор) |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов | шт | 15 | 8 | 10 | В соответствии с поступившими предостережениями о недопустимости нарушения обязательных требований Министерства экологии Челябинской области дополнительно было ликвидировано 2 свалки |
| 1.2 | Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации или ликвидации объектов накопленного экологического вреда | шт | 0 | 1 | 0 | Проектная документация по ликвидации объекта накопленного экологического вреда , включенного в ГРОНВОС «Ликвидация Полигона ТБО п.Саккулово» получила отрицательное заключение экспертизы Росприроднадзора и требует корректировки, согласно пунктам, указанным в заключении |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | Отдел экологии Администрации Сосновского муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ликвидация 5 несанкционированных свалок отходов на территории Сосновского муниципального района | По результатам реализации мероприятия в 2023 году ликвидировано 10 несанкционированных свалок отходов на территории Сосновского муниципального района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X | Ликвидация свалок: 10 шт п.Красное Поле 25.07.23 п.Полетаево 15.08.23 п.Теченский 25.10.23 д.Мичурино 12.09.23 д.Чишма 14.11.24 д.Чишма 10.10.23 с.Архангельское 15.11.23 с.Кременкуль 16.09.23 п.Мирный 17.10.23 с.Долгодеревенское 27.08.23 |
| 2 | Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты ликвидации объектов накопленного экологического вреда | Отдел экологии Администрации Сосновского муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ликвидация земельного участкка, нарушенного размещением ТКО либо объектом накопленного экологического вреда, в отношении которого разработан проект ликвидации объектов накопленного экологического вреда | Проектная документация по ликвидации объекта накопленного экологического вреда , включенного в ГРОНВОС «Ликвидация Полигона ТБО п.Саккулово» получила отрицательное заключение экспертизы Росприроднадзора и требует корректировки, согласно пунктам, указанным в заключении |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Получение отрицательного заключения экспертизы Росприроднадзора по диквидации «Полигон ТБО п.Саккулово» |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 2, из них: выполненных-1; невыполненных-1 выполненных частично – 0. |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы» | всего: | 3003,3 | 13233,24 | Средства районного бюджета (экологические платежи) |
|  |  | областной бюджет | 1000,0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 2003,3 | 13233,24 | Средства районного бюджета (экологические платежи) |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы»

за 2023 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.12.2023 г. № 2734 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 27.02.2020 г. № 318» | Уточнение объемов финансирования и индикативных показателей | Приведение параметров муниципальной программы в соответствие с экологическими платежами, поступающими в бюджет Сосновского муниципального района по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок отходов» |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы
«Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы»

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы» представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации | СРм = Мв / М, где: СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм = 1/2=0,5 |
| 2. | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы | Ссуз = Зф / Зп, где: Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат; Зф - фактические расходы на реализацию в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию в отчетном году. | Ссуз=13233,24/ 3003,3 =4,41 |
| 3. | Степень достижения целей и решения задач | СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: ЗПгпф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи. | СДпз=10/8=1,25 Сдпз= 0/1=0 Сдпз= 1,25/2=0,625 |
| 4. | Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы; СДкр - степень достижения планового значения показателя; R - количество показателей. СДкр = КРФ / КРП, где: СДкр - степень достижения планового значения показателя; КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0; КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1 Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям: 1) муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. | СДкр =1/1=1 СДкр = 0/1=0 ЭДО = 1+0/2=0,5 |
| 5. | Эффективность реализации муниципальной программы | ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где: k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35); СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1); Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1); СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35); СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1); ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭР= 0,35х0,625+0,1х4,41+0,1х0,5+0,35х 0,625+0,1х,0,5=0,979 |